О. В. Данилова

Руководство по использованию
программы Project Expert 
для разработки бизнес-планов

Учебно-методическое пособие

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования 
«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»

О. В. Данилова

Руководство по использованию
программы Project Expert 
для разработки бизнес-планов

Учебно-методическое пособие

Чебоксары 2012

УДК [004.438: 338.984](075.8)

ББК 32.973.26-018.2; 65.291.231.1я73

Д 183

Данилова, О. В. Руководство по использованию программы Project Expert для разработки бизнес-планов : учебно-методическое пособие / О. В. Данилова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012. – 90 с.

Печатается по решению ученого совета Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева (протокол №10 от 25.05.2012 г.).

Учебно-методическое пособие разработано для студентов экономических и управленческих специальностей с целью применения на практических занятиях по курсу «Информационные технологии» и может быть использовано на занятиях по темам «Бизнес-планирование», «Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов».

Оно предназначено для обучения студентов теоретическим основам и практическим навыкам использования аналитической системы Project Expert с целью анализа и оценки целесообразности принятия того или иного инвестиционного проекта.

Материал будет полезен как для студентов, начинающих пользователей Project Expert, так и для преподавателей высших и средних учебных заведений.

Рецензенты:

А. Н. Ванюлин, кандидат технических наук, доцент кафедры математических и инструментальных методов экономики Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации»;

Т. А. Лавина, д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой информационных технологий ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева».

© Данилова О. В., 2012

© ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», 2012

- ВВЕДЕНИЕ

Планирование развития предприятия требует применения современных методик и инструментов, снижающих временные затраты. Эффективным, адекватным решаемым задачам методом является метод имитационного моделирования, основу которого составляет сценарный подход.

Жизнь нельзя повторить, но можно смоделировать. Это делается с помощью компьютерных программ. Для этого необходимо описать на языке программы все существенные особенности того сценария, который предполагается реализовать на практике. Это трудная, но в принципе выполнимая задача. При этом те условия, от которых зависит ход сценария, определяются как параметры программы. Регулируя параметры, мы можем наблюдать, к каким последствиям приводят наши решения или не зависящие от нашей воли изменения внешних факторов. При этом мы ничем не рискуем, делая столько дублей, сколько потребуется, чтобы убедиться, что выбранное решение приведет к ожидаемому результату при заданном наборе параметров.

Имитационные модели позволяют проигрывать различные варианты развития предприятия, состояния внешнего экономического окружения. Они дают возможность проверить различные идеи, гипотезы и предположения относительно развития бизнеса, проанализировать последствия их реализации. Деятельность предприятия в модели воспроизводится посредством описания движения денежных потоков (поступлений и выплат, Cash-Flow) как событий, происходящих в различные периоды времени.

Названные подходы положены в основу аналитической системы Project Expert компании «ПРО-ИНВЕСТ-ИТ», базирующейся на методике оценки инвестиционных проектов UNIDO и ставшей стандартом де-факто в области бизнес-планирования и инвестиционного проектирования в странах СНГ и Балтии.

Аналитическая система Project Expert позволяет «прожить» планируемые инвестиционные решения без потери финансовых средств, предоставить необходимую финансовую отчетность потенциальным инвесторам и кредиторам, обосновать для них эффективность участия в проекте.

Система Project Expert является многоцелевым программным продуктом, позволяющим решать разнообразные задачи в соответствии с общими целями и особенностями проекта. Это может быть: проект для вновь создаваемого предприятия; проект для действующего предприятия; проект финансового оздоровления или реструктуризации задолженности перед кредиторами (бюджетом); проект обоснования предоставления налоговых льгот или каникул и т.д.

Данное учебно-методическое пособие разработано для студентов, получающих образование по направлениям подготовки Менеджмент, Экономика. Предназначено для использования на практических занятиях по курсу «Информационные технологии» и может быть использовано на занятиях по темам «Бизнес-планирование», «Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов» и др.

Оно предназначено для обучения студентов теоретическим основам и практическим навыкам применения аналитической системы Project Expert для оценки и анализа целесообразности принятия того или иного инвестиционного проекта.

Ключевыми параметрами объекта управления являются коньюктура рынка, производственный и инвестиционный потенциал, внешние и внутренние факторы проекта. Студентом осуществляется разработка бизнес-плана и расчет эффективности инвестиционного проекта.

В качестве расчетного периода принимается год. Дисконтирование денежных потоков осуществляется на начало первого периода реализации проекта. Расчеты денежных потоков осуществляются в текущих ценах (с учетом инфляции). Норма дисконта принимается неизменной для всего периода реализации проекта с учетом банковской ставки кредитования проекта, инфляции и уровня риска.

Основные исходные данные принимаются по вариантам (см. приложения).

В процессе работы студенты должны:

- овладеть комплексом Project Expert;

- усвоить материал темы курса;

- научиться конструировать варианты бизнес-планов инвестиционных проектов;

- овладеть методами оценки инвестиционных проектов;

- уметь осуществлять факторный анализ полученных результатов.

В качестве базового метода исследований используется метод последовательных приближений, в рамках которого осуществляется нахождение несколько циклов от Шага 0 до Шага 10 и выбор рационального решения.

- 1. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ PROJECT EXPERT

- 1.1. Назначение программы Project Expert

Программа Project Expert, разработанная российской фирмой «Про-Инвест Консалтинг», позволяет создать компьютерную имитационную модель финансовой деятельности предприятия. С помощью выбора многочисленных параметров внешней среды и параметров деятельности предприятия, вводимых пользователем (обычно финансовым менеджером), в диалоговом режиме можно создать достаточно достоверную имитационную модель конкретного инвестиционного проекта и оценить полученные экономические показатели и показатели эффективности инвестиций. Регулируя установленные параметры имитационной модели, можно наблюдать, к каким последствиям приводят принятые решения или изменения внешних факторов.

Следует подчеркнуть, что с формальной точки зрения хозяйственную деятельность любого предприятия можно рассматривать как непрерывную цепь преобразований активов из одной формы в другую. Эти преобразования всегда проходят через деньги. За деньги приобретаются материалы, привлекаются человеческие ресурсы. Произведенная продукция после продажи превращается в деньги. Таким образом, движение денег отражает все, что происходит в экономике. Наблюдая денежные потоки, можно судить о предметах, которые их порождают. Очевидно, целью любой хозяйственной деятельности также являются деньги: расходование некоторой суммы предполагает получение дохода, превосходящего затраты. Это верно как для простой сделки купли-продажи, так и для деятельности огромного завода. В соответствии с этим предприятие для целей финансового анализа можно рассматривать как генератор денежных потоков. Анализ эффективности этого генератора проводится в рассматриваемой программе с помощью методов, широко распространенных в теории и практике финансового менеджмента.

Программа Project Expert как инструмент финансового анализа выполняет две основные функции: во-первых, преобразует описание деятельности предприятия с языка пользователя в формализованное описание денежных потоков; во-вторых, вычисляет комплекс показателей, по которым финансовый менеджер может судить о результативности принятых решений.

На практике финансовому менеджеру важно не только самому убедиться в обоснованности разработанного плана, но и убедить в этом инвестора, средства которого он предполагает привлечь для расширения деятельности компании или развития нового бизнеса. Чаще всего приходится обращаться к разным инвесторам, имеющим различные взгляды на то, как оценивать эффективность предлагаемых проектов. Для того чтобы инвесторы и авторы проектов легче находили общий язык, выработан общепринятый стандарт, определяющий содержание и форму представления предложений о финансировании. Этот документ, называемый бизнес-планом, является фундаментом любой сделки. Международные финансовые организации опираются в своей практике на стандарт, разработанный специалистами UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) – авторитетной организации, созданной ООН. UNIDO занимается выработкой стратегии экономического развития стран с переходной экономикой. Одним из результатов ее деятельности является создание стандартов, подготовки инвестиционных решений. Важнейшим результатом применения программы Project Expert для разработки инвестиционного проекта является создание бизнес-плана, удовлетворяющего стандартам UNIDO.

Результаты имитационного моделирования с помощью Project Expert позволяют также подготавливать финансовые отчеты, по которым можно определить состояние фирмы в любой момент времени, причем финансовые отчеты формируются в соответствии с принятыми в мировой практике стандартами бухгалтерской отчетности. Это особенно важно для проектов, в которых используются иностранные инвестиции.

Таким образом, построив при помощи Project Expert имитационную модель финансовой деятельности предприятия, можно решить следующие задачи:

1) разработать детальный финансовый план и определить потребность в денежных средствах на перспективу;

2) определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и эффективность привлечения денежных средств из различных источников;

3) разработать план развития предприятия или реализации инвестиционного проекта, определив наиболее эффективную стратегию маркетинга, а также стратегию производства, обеспечивающую рациональное использование материальных, людских и финансовых ресурсов;

4) проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты;

5) сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наиболее распространенные финансовые показатели, провести анализ эффективности текущей и перспективной деятельности предприятия;

6) подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционного проекта, полностью соответствующий международным требованиям на русском и нескольких европейских языках.

- 1.2. Бизнес-план и его разделы

Разработка нового производства или реконструкция ныне действующего ведется на основании бизнес-плана.

Бизнес-план – это внутрифирменный документ, представляющий собой программу деятельности предприятия с целью получения кредита. Бизнес-план относится к классу задач, которые имеют специфические параметры входной и выходной информации и алгоритмов расчетов.

Входная информация бизнес-плана характеризуется большими объемами; высокой степенью детализации, разнообразием первичных документов, территориальной разбросанностью источников их возникновения, необходимостью расчетов отдельных показателей. Особенность входной информации диктуется важностью поставленной цели управления при разработке бизнес-плана, что предъявляет повышенные требования к оперативности информации.

Процесс обработки характеризуется сложностью взаимосвязи значительного числа показателей, многоуровневой системой их получения, а также необходимостью использования логических алгоритмов.

Бизнес-план состоит из разделов, структура и содержание которых строго не регламентируются. Основными из них являются следующие:

- Цели и задачи деятельности предприятия.

- Обобщенное резюме, основные параметры и показатели бизнес-плана.

- Характеристика продукции.

- Анализ и оценка конъюнктуры рынка.

- План организационных мероприятий.

- Производственная программа.

- Ресурсное обеспечение.

- Финансовый план.

- Эффективность.

В простейшем случае разработка бизнес-плана выполняется с использованием программных продуктов, входящих в состав интегрированного пакета Microsoft Office. Так, разделы, содержащие описания, оформляются с помощью текстового редактора. Для выполнения расчетов используется табличный процессор. Эти средства не позволяют полностью автоматизировать сложный процесс разработки бизнес-плана.

На рынке программных продуктов предлагается несколько комплексов, предназначенных специально для формирования бизнес-планов развития предприятия, одним из наиболее известных среди них является Project Expert – комплекс фирмы «Про-Инвест Консалтинг». Программа конструктивно реализована в виде наборов независимых модулей, доступ к которым осуществляется из диалоговой формы – меню путем выбора закладки (темы) соответствующего раздела, реализующего тот или иной этап проектирования.

- 1.3. Технология разработки бизнес-плана с использованием Project Expert. Основные шаги построения проекта

Работа с Project Expert может быть представлена в виде следующих основных шагов:

- Построение модели.

- Определение потребности в финансировании.

- Разработка стратегии финансирования.

- Анализ финансовых результатов.

- Формирование и печать отчета.

- Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации.

Построение модели

Процесс построения модели наиболее трудоемкий и требует значительной подготовительной работы по сбору и анализу исходных данных. Различные модули Project Expert независимы и доступны пользователю практически в любой последовательности. Однако отсутствие некоторых необходимых исходных данных может блокировать доступ к другим модулям программы. Независимо от того, разрабатывается ли детальный финансовый план или только предварительный экспресс-анализ проекта, необходимо в первую очередь ввести следующие исходные данные:

- дата начала и длительность проекта (при этом дата должна относиться к будущему периоду);

- перечень продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых будет осуществляться в рамках проекта;

- две валюты расчета для платежных операций на внутреннем и внешнем рынках, а также их обменный курс и прогноз его изменения;

- перечень, ставки и условия выплат основных налогов;

- для действующего предприятия также следует описать состояние баланса, включая структуру и состав имеющихся в наличии активов, обязательств и капитала предприятия на дату начала проекта.

Следующим этапом процесса построения модели является описание плана развития предприятия (проекта). Для этого необходимо ввести следующие исходные данные:

- инвестиционный план, включая календарный план работ с указанием затрат и используемых ресурсов;

- операционный план, включая стратегию сбыта продукции или услуг, план производства, план по персоналу, а также производственные издержки и накладные расходы.

Определение потребности в финансировании

Для определения потребности в финансировании следует произвести предварительный расчет проекта. В результате предварительного расчета определяется эффективность проекта без учета стоимости капитала, а также определяется объем денежных средств, необходимый и достаточный для покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период времени с шагом один месяц.

Разработка стратегии финансирования предприятия

После определения потребности в финансировании разрабатывается план финансирования. Пользователь имеет возможность описать следующие способы финансирования посредством:

- привлечения акционерного капитала;

- привлечения заемных денежных средств;

- заключения лизинговых сделок.

В процессе разработки стратегии финансирования проекта пользователь имеет возможность промоделировать объем и периодичность выплачиваемых дивидендов, а также стратегию использования свободных денежных средств (например, размещение денежных средств на депозите в коммерческом банке или приобретение акций сторонних предприятий).

Анализ эффективности проекта

В процессе расчетов Project Expert автоматически генерирует стандартные отчетные бухгалтерские документы:

- отчет о прибылях и убытках;

- бухгалтерский баланс;

- отчет о движении денежных средств;

- отчет об использовании прибыли.

На основе данных отчетных бухгалтерских документов осуществляется расчет основных показателей эффективности и финансовых коэффициентов.

Пользователь может разработать несколько вариантов проектов в соответствии с различными сценариями их реализации. После определения наиболее вероятного сценария проекта он принимается за базовый. На основе базового варианта проекта производится анализ чувствительности, определяются критические значения наиболее важных факторов, влияющих на финансовый результат проекта.

Формирование отчета

После завершения анализа проекта формируется отчет. В Project Expert предусмотрен специальный генератор отчета, который обеспечивает компоновку и редактирование отчета по желанию пользователя. В отчет могут быть встроены не только стандартные графики и таблицы, но также таблицы и графики, построенные пользователем при помощи специального редактора. Также пользователь имеет возможность встраивания в отчет комментариев в виде текста.

Отчет может быть оформлен в виде текстового документа. Дальнейшая работа с ним будет выполняться под управлением текстового редактора MS Word.

Контроль над ходом реализации проекта (актуализация)

В Project Expert предусмотрены средства для ввода фактической информации о ходе реализации проекта. Актуальная информация может вводиться ежемесячно. На основе введенной актуальной информации и плана формируется отчет о рассогласованиях плановой и фактической информации, которая может быть использована в процессе управления проектом.

1.4. Описание разделов Project Expert

Раздел «Проект» является первым в содержании Project Expert и изначально доступен после открытия или создания проекта. Он предназначен для ввода общей информации о проекте, настройки модулей расчета и отображения данных проекта.

Раздел состоит из шести модулей: Заголовок, Список продуктов, Текстовое описание, Отображение данных, Настройка расчета, Защита проекта, диалоги которых позволяют ввести необходимую информацию о наименовании проекта, сроках его реализации, сформировать перечень реализуемой продукции, установить защиту от несанкционированного доступа к данным проекта, а также произвести настройку программы для расчета и отображения полученных результатов.

В разделе «Компания» можно осуществить ввод данных, характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия на начало проекта.

Раздел состоит из пяти модулей: Стартовый баланс, Банк, Система учета, Текстовое описание, Структура компании.

Раздел «Окружение» активизируется выбором закладки «Окружение» в диалоговом окне «Содержание». Этот раздел предназначен для описания финансово-экономической среды, в которой планируется реализация проекта.

Раздел состоит из пяти модулей: Валюта, Учетная ставка, Текстовое описание, Инфляция, Налоги, в которых вводятся данные об основной (национальной) и дополнительной (экспортно-импортной) валютах проекта, ставке рефинансирования, а также инфляционном и налоговом окружении финансовых операций проекта.

Раздел «Инвестиционный план» предназначен для составления календарного графика работ (проекта) с указанием отдельных этапов, необходимых финансовых ресурсов для выполнения этих этапов, установления взаимосвязей между этапами, формирования активов предприятия (проекта), описания способов и сроков амортизации созданных активов.

Активизация раздела производится выбором закладки в окне «Содержание». В раздел «Инвестиционный план» входят следующие модули: Календарный план, Список активов, Ресурсы, Редактирование ресурсов, Календарь, Текст.

Раздел «Операционный план» предназначен для ввода исходных данных по сбыту произведенной продукции и об издержках, которые могут быть отнесены к периоду производственной деятельности предприятия, реализующего проект.

Для активизации раздела «Операционный план» необходимо выбрать соответствующую закладку в окне «Содержание». Раздел «Операционный план» содержит шесть модулей: План сбыта, Материалы и комплектующие, План производства, План персонала, Общие издержки, Текстовая информация, диалоги которых позволяют описать запланированную стратегию операционной деятельности предприятия, реализующего проект.

Потребность в капитале определяется на основании данных, отображаемых в Плане денежных потоков (cash-flow). Значения сальдо счета предприятия представлены в последней строке таблицы плана денежных потоков и демонстрируют прогнозируемое состояние расчетного счета предприятия, реализующего проект в различные периоды времени. Отрицательное значение сальдо расчетного счета означает, что предприятие не располагает необходимой суммой капитала.

Задачей пользователя является сформировать капитал таким образом, чтобы ни в один период времени значения сальдо расчетного счета не имели отрицательного значения. При этом необходимо придерживаться основного принципа: капитал должен быть привлечен только в тот период времени, когда это действительно необходимо.

Также следует принимать во внимание стоимость капитала, условия, на которых он может быть привлечен. В первую очередь условия привлечения капитала должны быть реалистичны. То есть, разрабатывая бизнес-план проекта, авторы должны иметь предварительные договоренности с банком, в принципе готовым кредитовать проект, либо хорошо представлять себе реальный рынок капитала.

Например, на каких условиях могут быть привлечены инвесторы или как может быть организована подписная кампания на акции среди населения и сколько это будет стоить. Другими словами, формируя капитал проекта, следует отчетливо представлять его вероятную стоимость. При определении стоимости капитала следует также учитывать стоимость гарантий или страхования капитала, а также затраты на проведение рекламной кампании для привлечения капитала. Важным преимуществом Project Expert является то, что потребность в капитале определяется с учетом инфляции, что, в свою очередь, позволяет избежать грубых ошибок в планировании бюджета проекта.

В программе Project Expert предусмотрена возможность разработки гибкой стратегии формирования капитала. При этом пользователь может описать как процедуры привлечения денежных средств, так и процедуры обслуживания долга.

- 2. ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА
«ПРОИЗВОДСТВО КОМПАКТ ДИСКОВ»

- 2.1. Постановка задачи и описание исходных данных проекта

Технологию разработки рассмотрим на конкретном примере.

Пусть нам необходимо произвести анализ проекта по организации производства лазерных дисков.

Проект имеет следующие параметры.

1. Длительность проекта составляет 1 год, дата начала проекта – 01.01.2010.

2. Себестоимость штамповки диска и закачки на него программного обеспечения равна 30 руб./шт. Стоимость закупаемых пластиковых упаковок – 5 руб./шт.

3. Продажа дисков торгующим организациям планируется по цене 150 руб./шт.

4. Непосредственно для производства необходимо закупить оборудование для размножения лазерных дисков по цене 110000 руб. со сроком амортизации 120 месяцев (10% от балансовой стоимости в год).

5. Для начала производства необходимо произвести настройку и отладку закупленного оборудования. Стоимость этапа – 40000 руб.

6. Арендная плата по договору предполагает первоначальный взнос – 3000 руб. в январе и 1700 руб. ежемесячно, начиная с февраля.

7. Предприятие несет ежемесячные расходы на оплату телефона – 300 руб., электроэнергию – 1000 руб., рекламу – 8000 руб., оплату бензина – 10000 руб.

8. Планируются следующие этапы выполнения работ:

- Регистрация фирмы. Длительность этапа – 10 дней, начиная с 1.01.10 по 10.01.01;

- Закупка и монтаж штамповочного пресса. Длительность этапа – 15 дней, начиная с 11.01.2010 по 25.01.2010. Стоимость 110000 руб.;

- Настройка оборудования для закачки программного обеспечения. Длительность этапа – 6 дней, начиная с 26.01.2010 по 31.01.2010. Цена этапа – 40 тыс. руб.

- Начало выпуска и поставок в торговую сеть – с 01.02.2010 до конца проекта.

9. Планируемый объем сбыта: в феврале – 1000 шт., с марта и до конца проекта – 2000 шт. ежемесячно.

10. Ежемесячно в течение всего проекта будет выплачиваться заработная плата:

- директору – 25000 руб.;

- гл. бухгалтеру – 15000 руб.;

- программисту – 12000 руб.;

- операторам – по 6000 руб.;

- водителю – 8000 руб.

11. Процент по кредитам – 32%.

Значения остальных параметров из внешнего экономического окружения проекта будут заданы в процессе выполнения работы.

- 2.2. Технология работы

Шаг 1. Запуск программы

Для выполнения работы используется демонстрационная версия Project Expert 6.0.

Ее запуск выполняется стандартным образом:

- если в классе произведена соответствующая настройка, то с помощью кнопки «Пуск»;

- если такой настройки нет, то папку Project Expert6 Holding скопировать из сети в свою личную папку и запустить файл – Pew32.exe (находится в подчиненной папке Bin).

После запуска появится главное окно программы (рис. 1).

Рис. 1. Окно программы «Project Expert» после запуска

Для начала работы выполняются команды:

Проект > Новый проект.

В появившееся окно вводится необходимая информация о проекте (рис. 2).

Рис. 2. Окно «Новый проект»

- в поле «Название» вводится имя бизнес проекта;

- в поле «Вариант» вводится название или номер варианта проекта. В дальнейшем название варианта компьютер присоединяет к названию проекта и квалифицирует как полное название проекта.

- данные об авторе проекта в область Автор;

- календарная дата начала проекта;

- длительность проекта. Отметим, что наименьшая длительность проекта – 1 месяц, наибольшая – 100 лет;

- имя файла проекта в области файл, так как вся исходная информация и расчетная информация по проекту хранится на магнитном диске. Стандартным расширением файла проекта является pex. Выбор папки для сохранения производится с помощью кнопки «Пролистать»;

- имя шаблона проекта в область «Шаблон». Шаблон проекта используют для удобства ввода данных по одинаковым проектам или различным вариантам одного и того же проекта. Он позволяет создавать проекты, не повторяя ввод одинаковой информации. По умолчанию файл, в котором хранится шаблон, имеет расширение *.pet.

После заполнения всех полей следует щелкнуть по кнопке ОК. В результате на экране высветится окно «Содержание» (рис. 3).

Рис. 3. Окно «Содержание»

Данное окно появляется на экране при создании или открытии проекта. Здесь находится перечень основных разделов программы, которые необходимо проработать при составлении бизнес проекта. Оно является главным, так как с его помощью вводятся исходные данные, выполняются расчеты, подготавливают отчетные документы.

После активизации любого раздела на экране высветится перечень модулей, входящих в него. Так, на рис. 3 активным является раздел «Проект».

Шаг 2. Ввод параметров проекта

Для ввода параметров проекта используется раздел Проект.

Модуль «Заголовок» содержит информацию, введенную при создании файла. Все данные в «Заголовке» можно отредактировать, т. е. изменить название проекта, длительность, ввести дополнительные данные об авторе.

Таким образом, в «Заголовке» (рис. 4) дублируются введенные ранее данные (рис. 2). При необходимости пользователь может изменить их именно в этом окне.

Рис. 4. Окно «Заголовок проекта»

Модуль «Список продуктов» служит для ввода перечня продуктов или услуг, которые будут представлены на рынке предприятием, реализующим бизнес-план. При его запуске появляется окно «Продукты/Услуги» (рис. 5).

Рис. 5. Окно «Продукты/Услуги»

В данное окно вводится полный перечень продуктов или услуг предприятия с указанием единиц изменения, даты начала продаж по каждому наименованию в отдельности.

Информация, введенная в данное окно, будет использована при планировании стратегии производства и сбыта (раздел Операционный план), а также при описании активов и пассивов действующего предприятия (раздел Компания).

Если проект реализуется:

- в рамках вновь создаваемого предприятия, то вводится перечень продукции, которую авторы проекта планируют производить и реализовать в период действия проекта;

- на основе действующего предприятия, то вводится перечень продукции как уже произведенной на дату начала проекта, так и планируемой к производству с указанием продукции незавершенного производства.

Модуль «Текстовое описание» предназначен для оказания помощи пользователю в создании текстовой части бизнес-плана. Текстовое описание содержит ряд вопросов, которые сгруппированы по разделам. Перечень разделов располагается в верхней части окна, ниже – список вопросов. При ответах на эти вопросы пользователь получает описание всего проекта. После того, как пользователь ответит на все вопросы, формируется текстовая часть проекта, которая в дальнейшем может передаваться в создаваемый отчет.

Модуль «Отображение данных» предназначен для указания масштаба представления данных проекта и настройки параметров отображения итоговых таблиц.

Модуль имеет три закладки:

- Масштаб (рис. 6);

- Итоговые таблицы (рис. 7);

- Таблица Кэш-фло (рис. 8).

Рис. 6. Окно закладки «Масштаб»

На закладке «Масштаб» устанавливается периодичность расчетов.

По умолчанию все расчеты выполняются в программе с шагом в 1 месяц. Однако при необходимости шаг можно и поменять.

Закладка «Итоговые таблицы» служит для формирования внешнего вида итоговых данных и валюты их представления в результирующих таблицах программы.

Так, для удаления пустых строк их таблиц следует отключить параметр «Отображать пустые строки».

Для настройки форматов представления данных предусмотрены параметры «Использовать разделитель 1000» и «Количество знаков дробной части».

Рис. 7. Окно закладки «Итоговые таблицы»

Для указания валюты отображения данных используется параметр «Валюта итоговых таблиц».

По умолчанию основной валютой является рубль, дополнительной – доллар США.

Наименование валют проекта можно изменить в модуле «Валюта» из раздела «Окружение».

Рис. 8. Окно закладки «Таблица Кэш-фло»

На закладке «Таблица Кэш-фло» устанавливается/снимается параметр автоматического подбора ширины строк при отображении. Если он установлен, то ширина строк подбирается автоматически исходя из размера содержимого строки.

Модуль «Настройка расчета» предназначен для указания параметров расчета показателей эффективности проекта и степени детализации результатов.

Модуль имеет три закладки:

- Ставка дисконтирования (рис. 9);

- Детализация (рис. 10);

- Показатели эффективности (рис. 11).

Рис. 9. Окно закладки «Ставка дисконтирования»

В данном окне устанавливаются ставки дисконта для выбранных валют.

Рис. 10. Окно закладки «Детализация»

В данном окне выбираются параметры расчетов, которые должны быть выведены в результирующие таблицы расчетов. Обязательно щелкните по кнопке «Выделить все».

Рис. 11. Окно закладки «Показатели эффективности»

В данном окне устанавливаются параметры расчета эффективности проекта.

В модуле «Защита проекта» можно установить различные варианты доступа к данным проекта.

Вводимые пароли могут собой представлять буквенно-цифровые слова длиной до 20 символов.

Программа предусматривает и беспарольный доступ к проекту. Для этого на требование «Введите пароль» следует, ничего не вводя (или предварительно очистить поле пароля), щелкнуть по кнопке «ОК».

Шаг 3. Раздел «Компания»

Раздел служит для ввода данных, характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия на начало проекта (рис. 12).

Отметим, что если проект реализуется в рамках вновь созданного юридического лица, то данные в этот раздел не вводятся.

Рис. 12. Окно раздела «Компания»

Шаг 4. Ввод параметров внешнего экономического окружения

Раздел «Окружение» предназначен для ввода параметров финансово-экономической среды, в которой планируется реализация проекта (рис. 13).

Рис. 13. Окно раздела «Окружение»

Модуль «Валюта» (рис. 14) предназначен для выбора основной и второй валюты проекта, единицы изменения валют, а также указания их курсового соотношения на период действия проекта. В качестве основной валюты в программе, по умолчанию, выбран рубль, второй – доллар США.

Рис. 14. Окно «Валюта проекта»

Модули «Учетная ставка» (рис. 15), «Инфляция» (рис. 16) и «Налоги» (рис. 17) предназначены для ввода соответствующих параметров. В модуле «Текстовое описание» добавляются необходимые текстовые описания.

Рис. 15. Окно «Ставка рефинансирования»

Рис. 16. Окно «Инфляция»

Рис. 17. Окно «Налоги»

Внимание:

Даже если Вы являетесь специалистом в области налогообложения, то все равно введите ставки налогов, указанные на рис. 17. Это необходимо для сопоставления получившихся у Вас результатов с цифрами, приведенными в пособии.

Шаг 5. Ввод параметров инвестиционного плана

В разделе «Инвестиционный план» (рис. 18) указываются этапы, которые необходимо выполнить для реализации проекта.

Рис. 18. Окно раздела «Инвестиционный план»

В модуле «Календарный план» вводятся этапы проекта, требующие инвестирования (рис. 19). Добавление этапов производится либо с помощью кнопки  («Добавить этап»), либо клавишей «Insert».

Для добавления четвертого этапа используется кнопка –  («Добавить производство»).

Рис. 19. Окно модуля «Календарный план»

Поскольку в результате выполнения второго этапа приобретается оборудование, которое является основным средством (активом предприятия), то двойным щелчком вызывается окно редактирования этапа (рис. 20) и устанавливается параметр «Этап является активом».

Рис. 20. Окно редактирования этапа проекта

Здесь же, используя кнопку «Характеристики», необходимо установить порядок амортизации основного средства в соответствии с условием задачи – рис. 21.

Рис. 21. Окно «Характеристики актива»

Эти данные служат для начисления амортизации, которые компьютер автоматически отнесет к затратам предприятия.

Аналогично вызвать окно редактирования четвертого этапа и там установить параметр «Привязать дату начала продаж к дате начала производства».

Шаг 6. Ввод параметров операционного плана

В разделе «Операционный план» (рис. 22) указываются параметры этапов реализации проекта.

Рис. 22. Окно раздела «Операционный план»

В модуле «План сбыта» вводится цена продукта, а также объемы ее реализации по месяцам (рис. 23).

Рис. 23. Окно «План сбыта»

В модуле «Производство» (закладка «Материалы») вводятся материалы, которые используются при производстве выпускаемой продукции (рис. 24).

Рис. 24. Окно «Производство» (закладка «Материалы»)

В том же модуле (закладка «График производства») вводится планируемый объем выпуска (рис. 25). Поскольку выпуск дисков планируется под спрос, то здесь достаточно установить переключатель в положение «Неограниченное производство».

Рис. 25. Окно «Производство» (закладка «График производства»)

Информация о заработной плате сотрудников вводится в модуле «План по персоналу». На закладке «Управление» вводятся сведения об окладах директора и главного бухгалтера (рис. 26).

Рис. 26. Окно «План персонала» (закладка «Управление»)

На закладке «Производство» – программиста, операторов и водителя (рис. 27).

Рис. 27. Окно «План персонала» (закладка «Производство»)

В этой группе работников выплаты программисту и водителю начинаются с января, а операторам – с февраля.

Все расходы предприятия, включая арендную плату, расходы на телефон, электроэнергию, бензин, вносятся в модуль «Общие издержки» (рис. 28).

Рис. 28. Окно «Общие издержки» (закладка «Управление»)

Первые четыре издержки являются ежемесячными и для них должна быть активизирована опция «Периодические выплаты».

Для ввода затраты на аренду активизируется опция «Сложная схема выплат» и используя кнопку «Схема» вводится помесячная арендная плата в соответствии с условием задачи.

В модуле «Материалы и комплектующие» вводятся сведения о комплектующих, используемых в производстве (рис. 29).

В том же модуле в закладке «Объем закупок» установить переключатель в положение «Закупки по мере необходимости».

Рис. 29. Окно «Материалы и комплектующие» 
(закладка «Общие данные»).

Шаг 7. Ввод параметров финансирования

Поскольку проект предполагается реализовать «собственными силами», то в данном разделе нас интересует только один модуль – Займы (рис. 30).

Рис. 30. Окно «Кредиты» (закладка «Выплаты процентов»)

Для начала необходимо щелкнуть по кнопке «Дефицит» (на запрос «Сохранить последние изменения?» щелкнуть «Да»).

При этом появится окно расчета дефицита наличных средств (рис. 31).

Рис. 31. Окно «Дефицит наличных средств»

Здесь зеленым цветом будут указаны периоды с положительным дефицитом, желтым – с отрицательным, красным – с максимальным дефицитом.

Предприятие с отрицательным дефицитом наличности существовать не может. Чтобы его компенсировать необходимо взять кредит.

Рис. 32. Окно «Кредиты» (закладка «Возврат»)

Величина кредита рассчитывается с помощью кнопки «Подбор».

Для проведения расчета необходимо:

- на закладке «Выплаты процентов» указать годовой процент возврата кредита и порядок выплаты процентов по нему (рис. 30);

- на закладке «Поступления» установить опцию «Одной суммой»;

- на закладке «Возврат» установить тот же порядок погашения кредитов, что и при выплате процентов, т. е. «Регулярно» и «Ежемесячно»;

- нажать кнопку «Подбор» и в появившемся окне кнопку «Расчет»;

- еще раз пройдитесь по закладкам «Выплаты процентов», «Поступления» и «Возврат» и проверьте установленные ранее опции. Если они изменились, то верните их в нужное состояние.

В результате должна получиться сумма кредита, равная 264965.75 руб.

Нажав кнопку «Дефицит» проверьте состояние дел с наличностью. Должно получиться следующее:

дефицит уменьшился и его максимальное значение в феврале составляет –34274,27 руб.

Таким образом, встроенный в Project Expert алгоритм подбора кредита не справился с задачей. Произошло это потому, что алгоритм является итеративным и, по сути, приближенным.

Поэтому расчеты с подбором суммы кредита придется повторять до тех пор, пока мы не получим нулевой дефицит.

В нашем случае расчет пришлось повторить 10 раз (рис. 33).

Рис. 33. Окно «Кредиты» после завершения расчетов.

Очевидно, что вместо одиннадцати рассчитанных кредитов необходимо взять один общий. В данном случае общая сумма кредитов получилась равной 316293,1.

Также очевидно, что кредит берется более круглой суммой, чем рассчитано.

Поэтому:

- удаляем все рассчитанные кредиты кроме первого. Удаление производится с помощью контекстного меню или клавишей «Delete»;

- в оставшийся кредит вводим сумму 320000;

- проверяем дефицит. Получится баланс с небольшим профицитом – в феврале он равен 9019,34.

Шаг 8. Оценка результатов проекта

Оценка результатов реализации проекта производится в разделе «Результаты» (рис. 34).

Рис. 34. Окно «Результаты»

Программа позволяет сформировать различные выходные документы, которые выводятся на экран командой Результаты > Наименование документа.

При этом базовыми документами являются Отчет о прибылях и убытках и Кэш-фло (потоки платежей).

Фрагмент отчета о прибылях и убытках приведен в таблице 1.

Таблица 1

Фрагмент таблицы «Прибыли и убытки»

|  | янв.10 | фев.10 | мар.10 | апр.10 | май.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый объем продаж |  | 128 228,97 | 258 698,00 | 260 957,63 | 263 236,98 |
| Чистый объем продаж |  | 128 228,97 | 258 698,00 | 260 957,63 | 263 236,98 |
| Материалы и комплектующие |  | 29 897,54 | 60 271,89 | 60 752,51 | 61 236,96 |
| Суммарные прямые издержки |  | 29 897,54 | 60 271,89 | 60 752,51 | 61 236,96 |
| Валовая прибыль |  | 98 331,44 | 198 426,11 | 200 205,12 | 202 000,03 |
| Административные издержки | 18 898,31 | 17 927,03 | 18 058,50 | 18 191,01 | 18 324,58 |
| Зарплата административного персонала | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 |
| Зарплата производственного персонала | 25 200,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | 40 320,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 94 498,31 | 108 647,03 | 108 778,50 | 108 911,01 | 109 044,58 |
| Амортизация |  | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 916,67 |
| Проценты по кредитам | 7 822,22 | 7 111,11 | 6 400,00 | 5 688,89 | 4 977,78 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 7 822,22 | 8 027,78 | 7 316,67 | 6 605,56 | 5 894,44 |
| Другие издержки | 42 372,88 |  |  |  |  |
| Убытки предыдущих периодов |  | 144 693,41 | 163 036,79 | 80 705,84 |  |
| Прибыль до выплаты налога | -144 693,41 | -163 036,79 | -80 705,84 | 3 982,71 | 87 061,00 |
| Налогооблагаемая прибыль |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль | -144 693,41 | -163 036,79 | -80 705,84 | 3 982,71 | 87 061,00 |
| Чистая прибыль |  |  |  | 796,54 | 17 412,20 |
|  | -144 693,41 | -163 036,79 | -80 705,84 | 3 186,17 | 69 648,80 |

Левой кнопкой мыши можно выделить любую строку таблицы (или группу строк) и затем с помощью контекстного меню построить график по выделенным данным.

В качестве примера на рис. 35 приведен график зависимости чистой прибыли от времени реализации проекта по месяцам.

Рис. 35. Зависимость чистой прибыли проекта по месяцам

Внимание!

На этом шаге необходимо сопоставить получившиеся у Вас цифры с цифрами, приведенными в табл. 1.

Если они расходятся, то следует пройтись по всем предыдущим окнам и привести в соответствие введенные Вами данные с данными, указанными в пособии.

После исправлений необходимо вернутся к окну Содержание и для пересчета нажать клавишу F9.

Шаг 9. Анализ проекта

С помощью модулей данного раздела можно получить сведения о финансовых показателях проекта и произвести его статистический анализ (рис. 36).

Рис. 36. Окно раздела «Анализ проекта»

Модуль «Финансовые показатели» позволяет просмотреть финансовые показатели проекта (табл. 2).

Таблица 2

Фрагмент таблицы «Финансовые показатели»

|  | янв.10 | фев.10 | мар.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 13,17 | 3,21 | 30,68 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 13,17 | 3,21 | 30,68 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -254 693,41 | -272 120,12 | -188 872,50 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -8 215,92 | -8 778,07 | -6 092,66 |
| Коэффициент оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |  | -5,65 | -16,44 |
| Коэффициент оборачиваем. основных средств (FAT) |  | 14,11 | 28,7 |
| Коэффициент оборачиваем. активов (TAT) |  | 13,03 | 16,19 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 197,34 | 238,05 | 142,09 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -202,73 | -172,44 | -337,6 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -17,5 | -21,93 | -11,61 |
| Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), % |  | 76,68 | 76,7 |
| Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), % |  | -127,15 | -31,2 |
| Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), % |  | -127,15 | -31,2 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -4 493,59 | -21 691,62 | -1 158,54 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -1 578,47 | -1 793,53 | -895,35 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -1 168,14 | -1 656,56 | -505,04 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

Приведенный в табл. 2 набор финансовых показателей слишком специфичен и едва ли необходим в полном объеме для проектов рассматриваемого уровня.

Модуль «Эффективность инвестиций» позволяет рассчитать и просмотреть обобщенные показатели эффективности проекта (рис. 37).

Рис. 37. Окно «Эффективность инвестиций»

Модуль «Анализ чувствительности» позволяет определить чувствительность показателей эффективности к изменениям различных параметров (рис. 38).

Для проведения расчетов необходимо:

- из раскрывающегося списка выбрать показатель эффективности (на рис. 38 уже выбран Анализ по NPV);

- из списка Вариации выбранных параметров выбрать входные параметры, влияние которых нам необходимо оценить. Для этого нужный параметр выделяется и затем с помощью кнопки «Добавить» он переносится в перечень изучаемых параметров (на рис. 38 уже добавлен параметр Объем сбыта). Для удаления параметра из списка используется кнопка «Удалить»;

- в группе полей Интервал отклонения установить границы отклонений каждого входного параметра и его шаг изменения;

- с помощью кнопки «Пересчитать» произвести расчеты;

- с помощью кнопки «График» можно посмотреть результаты расчетов в графическом варианте.

Рис. 38. Окно модуля «Анализ чувствительности»

В качестве примера на рис. 39 приведены графики чувствительности NPV к изменению объема сбыта (а) и ставок налогов (б).

а)						б)

Рис. 39. Чувствительность NPV к изменению объема сбыта (а) 
и ставок налогов (б)

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше «запас прочности» проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта.

Исходя из приведенных графиков следует, что при изменении объема сбыта размах значений NPV составляет примерно 23000 руб., а при изменении ставок налогов – 7000 руб.

Следовательно, величина NPV более чувствительна к объему сбыта.

Модуль «Анализ безубыточности» позволяет определить объем сбыта, при котором затраты полностью перекрываются доходами от продажи продукции – точку безубыточности (рис. 40).

Рис. 40. Окно «Анализ безубыточности»

Для проведения расчетов необходимо:

- в раскрывающемся списке «Шаг анализа» выбрать периодичность расчетов (на рис. 40 уже выбрана периодичность равная месяцу);

- установить курсор на нужный период времени (на рис. 40 выбран февраль);

- щелкнуть по кнопке «Пересчет»;

- для просмотра результатов расчета в графическом варианте щелкнуть по кнопке «Показать».

- Результат построения приведен на рис. 41.

Рис. 41. График определения точки безубыточности

Как следует из рис. 40-41 производство становится безубыточным при объеме выпуска дисков большем, чем 1190 дисков в месяц.

Модуль «Монте-Карло» позволяет произвести статистический анализ проекта.

Созданный проект является, в сущности, прогнозом, который показывает, что при определенных значениях исходных данных могут быть получены расчетные показатели эффективности хозяйственной деятельности.

Однако, строить свои планы на таком, жестко заданном прогнозе, несколько рискованно, поскольку даже незначительное изменение исходных данных может привести к совершенно неожиданным результатам.

Цель статистического анализа состоит в определении степени воздействия случайных факторов на показатели эффективности проекта.

Ввод исходных данных для расчета осуществляется в двух окнах (рис. 42, 43).

Рис. 42. Окно «Статистический анализ проекта» 
(закладка «Неопределенные данные»)

Рис. 43. Окно «Статистический анализ проекта» 
(закладка «Результаты»)

Идея анализа заключается в следующем:

- Выбираются параметры проекта, влияющие на его эффективность. В программе это делается на закладке Неопределенные данные (рис. 42) с помощью кнопок «Добавить» и «Удалить».

На этом рисунке в таблице «Выбранные элементы» показан уже сформированный список элементов. Здесь же указываются интервалы варьирования значений параметров относительно их значений уже введенных в проект.

Примечание

В набор входных варьируемых параметров не включены ставки налогов, поскольку предполагается, что в течение проекта они не изменятся;

- Устанавливается число случайных генераций значений параметров из выбранного диапазона. На рис. 42 это количество установлено в значение, равное 300.

Отметим, что согласно рис. 42 в нашем проекте имеется 7 входных параметров. В статистике же даже для функции одной переменной «неприличным» является число точек менее 100. Поэтому в нашем случае таких точек должно быть не менее тысячи. Однако, учитывая учебный характер работы и медленность расчета, вполне достаточным будет и число равное 50;

- Устанавливается количество интервалов, которое будет использовано при графическом представлении результатов расчетов. Эта установка производится на закладке Результаты, используя кнопку «Настроить»;

- С помощью кнопки «Пересчитать» производится запуск расчетов. При этом случайным образом генерируются значения входных параметров и для них рассчитываются выходные параметры проекта;

- Основные результаты расчетов выводятся на закладке «Результаты» в виде таблицы с указанием среднего значения и коэффициента неопределенности.

- Результаты генерации в виде гистограммы можно просмотреть с помощью кнопки «Показать». Результат построения приведен на рис. 44.

Примечание

Вследствие случайности генерации данных получившаяся у Вас гистограмма может отличаться от приведенной на рис. 44. Кроме того, приведенная на рисунке диаграмма получена при числе генераций, равном 1000, что заняло примерно 15 мин.

Рис. 44. Представление результатов статистических расчетов 
в виде гистограммы

Интерпретация результатов анализа дело достаточно творческое. Идеальным случаем является:

- средние значения всех выходных показателей должны быть равны их значениям, приведенным на рис. 37. Это положение более или менее выполняется;

- коэффициенты неопределенности, приведенные на рис. 43, фактически представляют собой коэффициенты вариации выходных параметров. При этом желательно чтобы все они были равны 0. Из данных же рисунка следует, что вариация основных показателей (NPV и IRR) достаточно велика;

- желательно, чтобы устойчивость проекта была как можно ближе к единице. Из рис. 43 следует, что для нашего проекта устойчивость равна 57%;

- гистограмма должна иметь вид нормального распределения. Это будет означать, что проект устойчив по отношению к случайным возмущениям входных параметров. Из рис. 44 следует, что полученное распределение только отчасти напоминает нормальное.

Резюмируя полученные результаты можно сказать, что рассматриваемый проект достаточно рискован.

Шаг 10. Расчет альтернативных вариантов

Полученные на предыдущем этапе результаты анализа дают достаточно неутешительные результаты. Исходя из них слишком осторожные люди могут даже отказаться от реализации проекта.

Однако большинство начинающих бизнесменов излишней впечатлительностью не страдают, а такие понятия как коэффициент неопределенности, устойчивость проекта и т.д. носят для них слишком абстрактный характер.

Поэтому следующим шагом является расчет альтернативных сценариев развития проекта. Типичными и наиболее востребованными сценариями являются наихудший и наилучший сценарии. При этом рассчитанный на предыдущих шагах проект является как бы средним сценарием.

Под наихудшим сценарием понимается проект с наиболее низкими показателями эффективности. Для его просчета достаточно ввести те значения входных параметров (из диапазона вариации), которые дают наиболее низкие значения показателей эффективности.

Аналогично, лучшим сценарием является тот проект, для которого введены значения входных параметров (из диапазона вариации), которые дают наиболее высокие показатели эффективности.

В нашем случае для расчетов указанных сценариев необходимо ввести данные согласно табл. 3.

Таблица 3

Отклонения входных параметров при расчетах 
наихудшего и наилучшего сценариев

|  | Отклонения от среднего |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наихудший случай | Наилучший случай |
| Объем продаж | -10% | +10% |
| Цена продаж | -10% | +10% |
| Материалы и комплектующие | +10% | -10% |
| Инфляция | +10% | -10% |
| Проценты по кредитам | +10% | -10% |
| Общие издержки | +10% | -10% |
| Заработная плата | +10% | -10% |

Примечание

Положительное или отрицательное отклонение задается исходя из понимания взаимосвязей между входными параметрами проекта и его показателями эффективности. Если такого понимания нет (или в особо сложных случаях), то следует провести анализ чувствительности по каждому параметру – как, например, на рис. 39.

Для экономии времени расчет обоих вариантов целесообразно произвести, используя в качестве шаблона базовый вариант проекта. В оригинальной версии Project Expert для этого используется модуль What_If.exe. Там можно загрузить базовый вариант и назначить его в качестве шаблона.

В имеющейся у нас демонстрационной версии можно поступить следующим образом: загрузить файл базового варианта (Пример.pex) и командой Проект > Сохранить как... сохранить этот файл под новым именем.

Остальной ввод аналогичен работе с базовым проектом (рис. 45).

Рис. 45. Окно создания нового проекта

После нажатия «Ok» пройдитесь по окнам основных разделов и убедитесь, что в проекте уже имеются все исходные данные, характерные для базового проекта. После исправления исходных данных согласно табл. 3 и при введенной общей сумме кредита равной 400000 руб. должны получиться следующие показатели эффективности проекта (рис. 46).

Рис. 46. Показатели эффективности наихудшего варианта проекта

Сравнивая данные рис. 46 и рис. 37 можно увидеть, что показатели проекта значительно ухудшились. Более того, проект стал экономически менее выгодным. Правда, невыгодность проекта относительна – период окупаемости стал больше. Если проект продлить хотя бы на два месяца, то проект станет выгодным.

Аналогично рассчитайте показатели наилучшего варианта проекта.

Шаг 11. Вместо заключения

Вы молоды и полны идей. Вы засветились везде, где только можно и где нельзя, и, в частности, в черных списках ненадежных заемщиков всех банков, расположенных в Вашем городе.

С оставшейся после последней авантюры сотней в кармане Вы сидите в полупустом баре и изливаете свою душу оказавшемуся рядом солидному кавказцу. Между делом Вы рассказываете ему и о своей последней идее по организации производства лазерных дисков с пиратским программным обеспечением и о том, что для ее реализации вам не хватает жалких 150 тысяч.

Собеседник оказался весьма внимательным слушателем, настолько внимательным, что на следующее утро к вам в квартиру ввалились четверо братков, которые без лишних слов затолкали Вас в навороченный джип и куда-то повезли. Разговор со вчерашним собеседником оказался коротким и весьма деловым.

Вам было предложено заняться реализацией изложенной вами идеи, а вопросы финансирования собеседник берет на себя.

Вам осталось только просчитать результаты реализации проекта.

Итак, создаем новый проект (рис. 47) (в качестве шаблона естественно выбираем базовый вариант).

Рис. 47. Окно заголовка криминального варианта проекта

- Переходим в окно «Налоги» (команды Окружение > Налоги) и там обнуляем все налоговые ставки;

- Переходим в окно «Кредиты» (команды Финансирование > Займы) и там удаляем рассчитанный для базового варианта кредит;

- В разделе же «Финансирование» вызываем модуль «Инвестиции» и вводим данные согласно рис. 48;

Рис. 48. Окно «Инвестиции» криминального варианта проекта

- В этом же разделе вызываем модуль «Акционерный капитал» и вводим данные согласно рис. 49.

Рис. 49. Окно «Акционерный капитал» криминального варианта проекта

На рисунке указано количество акций для господина Дудаева.

Если выделить строчку с вашей фамилией, то, очевидно, что в соответствии с номинальной стоимостью акций, у вас должно быть 10 акций;

- В этом же разделе вызываем модуль «Распределение прибыли» и вводим данные согласно рис. 50.

Рис. 50. Окно «Распределение прибыли»
 криминального варианта проекта

- Командами Анализ проекта > Эффективность инвестиций вызовите окно «Эффективность инвестиций» (рис. 51) и сравните результаты с данными рис. 37. Решите для себя вопрос – «стоит ли овчинка выделки?».

Рис. 51. Окно «Эффективность инвестиций» 
криминального варианта

- Командами Анализ проекта > Доходы участников вызовите окно «Доходы участников» (рис. 52). Выберите строчку со своей фамилией, посмотрите свои доходы и вновь для себя решите тот же вопрос.

Рис. 52. Окно «Доходы участников» криминального варианта проекта

Можно конечно учесть, что Вы директор, и Вам кроме дивидендов будет идти еще и заработная плата. Правда если нагрянет УБОП и прикроет Вашу лавочку, то не лишней может оказаться следующая информация.

Справка

- Уклонение от уплаты налогов – до трех лет (ст. 198, 199 УК РФ);

- Незаконная предпринимательская деятельность – штраф до 80000 руб. (ст. 289 УК РФ);

- Незаконное использование нелицензионного программного обеспечения – до шести лет + штраф до 500000 руб. (ч. 2, ст. 146 УК РФ).

- 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ

Варианты заданий для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 2.

Во всех вариантах необходимо:

- составить бизнес-план. Рекомендуемые общие исходные данные проектов представлены в табл. 4;

- определить сумму необходимого кредита;

- получить таблицу прибылей и убытков;

- произвести статистический анализ плана;

- рассчитать наилучший и наихудший варианты проекта.

Таблица 4

Рекомендуемые общие исходные данные проектов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Дата начала проекта Длительность Шаг расчета проекта Общая ставка дисконтирования Дата начала выпуска продукции Начало финансового года Принцип учета запасов Вторая валюта Курс доллара на начало проекта Темп роста/падения курса Ставка рефинансирования ЦБ Инфляция (Сбыт) Инфляция (Прямые издержки) Инфляция (Общие издержки) Инфляция (Заработная плата) Инфляция (Недвижимость) Налог на прибыль (база – прибыль) НДС (база – добавленная стоимость) Налог на имущество (база – имущество) «Регистрация фирмы» (14 дней) «Поиск и ремонт офиса» (35 дней) «Приобретение оборудования» (35 дней) Банковская процентная ставка по кредитам | 01.01.2010 1 год Месяц 12 % (месяц) - Январь FIFO Доллар США 31,00 руб. 0 % 16 % 11 % 10 % 10 % 0 % 7 % Ставка 24 % Ставка 18 % Ставка 2,2 % 10 000 руб. 60 000 руб. - 32 % годовых |

- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Руководство пользователя Project Expert 7. Система для моделирования бизнеса и оценки бизнес-проектов. – М. : ПроИнвест-ИТ, 2001. – 628 с.

- Кучеренко, П. А. Практическое руководство по использованию «Project Expert» в экономических расчетах / П. А. Кучеренко, Е. В. Косинов. – Новосибирск : НГАСУ, 2004. – 29 с.

- Бейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Бейли, С. Майерс. – М. : Олимп-Бизнес, 1997. – 356 с.

- Герасимов, В. В. Организация проектных решений (Управление проектами на основе Project Expert) : метод. указания / В. В. Герасимов, П. А. Кучеренко, О. С. Григоров. – Новосибирск : НГАСУ, 2000. – 16 с.

- Ендовицкий, Д. А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики / Д. А. Ендовицкий ; под. ред. Л. Т. Гиляровской. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 352 с.

- Крылов, Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия : учеб. пособие / Э. И. Крылов, И. В. Журавкова. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 384 с.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1

## Основные термины и порядок расчета показателей

Внутренняя норма рентабельности (IRR) – используется для анализа эффективности инвестиционных проектов и показывает стоимость денежных поступлений от проекта в расчете на рубль инвестиций в данный проект; рассчитывается как отношение суммы текущей стоимости доходов на протяжении всего срока проекта к текущей стоимости затрат.

Дивиденды на акцию (DPOS) – рассчитывается отношением дивидендов по обыкновенным акциям к количеству обыкновенных акций в обращении и показывает, насколько эффективно используется капитал акционеров, вложенный в предприятие.

Дисконтированный период окупаемости (DPB) – используется для анализа эффективности инвестиционных проектов, заключается в определении срока, по истечении которого инвестиции начнут приносить запланированную по проекту прибыль.

Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA) – показывает соотношение долгосрочных обязательств и оборотных активов предприятия и отражает долю заемных долгосрочных средств в активах предприятия.

Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (LTD/FA) – показывает долю долгосрочных обязательств в общей сумме внеоборотных активов.

Индекс прибыльности (PI) – используется для анализа эффективности инвестиционных проектов и показывает доходность проекта как отношение ожидаемой суммы прибыли по проекту к сумме инвестиций, заложенных в проекте.

Коэффициент оборачиваемости активов (ТАТ) – отношение выручки от реализации продукции, услуг к средней сумме всех активов предприятия (монетарных или немонетарных) за отчетный период. Монетарные активы – отражают средства и обязательства в текущей денежной оценке, к которым относят денежные средства, депозиты, краткосрочные финансовые вложения, средства в расчетах. Немонетарные активы – основные средства, незаконченное капитальное строительство, запасы, незавершенное производство, готовая продукция, товары.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (CP) – показывает эффективность инкассации долгов, т.е. отражает эффективность погашения дебиторской задолженности; рассчитывается как отношение суммы погашенной дебиторской задолженности за период к сумме средних остатков дебиторской задолженности или как отношение выручки от реализации продукции к сумме среднего сальдо дебиторской задолженности.

Коэффициент оборачиваемости запасов (ST) – отражает эффективность использования запасов в производстве и свидетельствует о производственной активности предприятия; рассчитывается как отношение суммы затрат по реализованной продукции (себестоимости продукции) к сумме среднего сальдо по счетам производственных запасов (сумма остатков запасов) за отчетный период.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (CPR) – отражает динамику остатков денежной наличности на счетах в банке в соотношении суммы кредитовых оборотов по счетам денежных средств к сумме средних остатков свободной денежной наличности.

Коэффициент оборачиваемости основных средств (FAT) – показывает долю новых фондов в общей их стоимости на конец года, т.е. отражает обновление основных фондов и рассчитывается как отношение стоимости поступивших основных средств к стоимости основных средств на конец года.

Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала (NCT) отражает эффективность использования функционирующего капитала, обслуживающего процесс основной деятельности предприятия; рассчитывается как отношение прибыли от реализации продукции к среднегодовой сумме активов, из которых вычитают долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, а также остатки незавершенного капитального строительства и не установленного оборудования.

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC) – рассчитывается отношением чистой прибыли предприятия к уставному капиталу, приходящемуся на одну акцию, показывает, насколько предприятие прибыльно и привлекательно для акционеров.

Коэффициент покрытия процентов (TIE) – показатель платежеспособности предприятия, представляет отношение собственного капитала к заемному.

Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM) – отражает окупаемость производства, т.е. показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции; рассчитывается как отношение валовой прибыли к сумме затрат по реализованной продукции (себестоимости продукции).

Коэффициент рентабельности операционной прибыли (ОРМ) – отражает уровень прибыли, непосредственно задействованной в основной (операционной) деятельности предприятия по отношению к средней сумме операционного капитала; рассчитывается отношением суммы прибыли от операционной деятельности до выплаты процентов и налогов к средней сумме операционного капитала (сумма всех активов за вычетом внеоборотных активов (долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство, нематериальные активы и т.д.) и краткосрочных финансовых вложений) за период.

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) – характеризует эффективность предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж; рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме полученной выручки.

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности (QR) – отражает платежеспособность предприятия, представляет отношение совокупности денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, к сумме краткосрочных финансовых обязательств (обычно удовлетворительным считается соотношение, равное 0,7-1).

Коэффициент текущей ликвидности (CR) – отражает платежеспособность предприятия (общий коэффициент покрытия долгов), представляет отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы, к общей сумме краткосрочных обязательств, показывает степень покрытия оборотными активами краткосрочных обязательств (считается удовлетворительным, если CR > 2).

Cash-flow (кэш-фло) – отчет о движении денежных средств, показывающий денежные поступления и выплаты, связанные с основными статьями доходов и затрат, состоящий из трех разделов: кэш-фло от операционной деятельности, кэш-фло от инвестиционной деятельности, кэш-фло от финансовой деятельности. Кэш-фло от операционной деятельности отражает денежные поступления и выплаты, связанные со сбытом, производством, расчетами по налогам, операциям по размещению временно свободных денежных средств а также производственные затраты, которые объединены в две группы: «Суммарные прямые издержки» и «Суммарные постоянные издержки». Кэш-фло от инвестиционной деятельности отражает движение денежных средств, связанных с инвестиционным периодом реализации проекта. Кэш-фло от финансовой деятельности отражает поступления и выплаты денежных средств по операциям, связанным с финансированием проекта. Две итоговые строки кэш-фло отражают баланс наличности на начало и конец каждого периода.

Лизинг – расширенное соглашение об аренде, но в отличие от «чистой» аренды лизинговый контракт нередко предусматривает большие взаимные обязательства сторон. При сравнении лизинговой операции с займом лизингополучатель использует заемные средства, предоставленные в виде оборудования, а возврат кредита осуществляется в виде выплат за амортизацию оборудования. В этом случае интерес лизингодателя выражается в получении комиссионных. В Project Expert лизинговые операции представлены следующими основными параметрами: лизинговые платежи (основой лизинговых платежей является балансовая стоимость имущества), график выплат (описывает порядок выплат по договору лизинга), страхование (описываются условия страхования лизингового имущества), выкуп (описываются условия выкупа имущества).

Метод Монте-Карло – статистический анализ, определяющий степень воздействия случайных факторов на показатели эффективности проекта. К числу таких факторов можно отнести объем сбыта, цену продукции, суммы издержек, величину налогов, уровень инфляции и многие другие. Определив, какие именно данные следует признать неопределенными, а также установив диапазон значений, в пределах которых они могут изменяться случайным образом, получают область значений исходных данных, и если, например, это две переменные, то область определения имеет форму прямоугольника. Для трех переменных эта область представляет собой параллелепипед, а для L-переменных – L-мерный параллелепипед. В любом случае совокупность исходных данных, от которых зависит судьба проекта, отображается точкой, лежащей внутри выделенной области, и таких точек великое множество, поэтому выполнить расчет проекта для каждой из них невозможно. Тем не менее с помощью метода Монте-Карло можно определить, какое воздействие оказывает неопределенность исходных данных на поведение модели. В Project Expert статистический анализ методом Монте-Карло осуществляется в специальном меню «Статистический анализ проекта», в котором для описания случайных величин предусмотрена карточка «Неопределенные данные», а в карточке «Результаты» отображаются результаты анализа. И если результат расчета устойчивости проекта близок к 90-100%, то велика вероятность того, что проект может быть доведен до завершения, в противном случае возрастает риск возникновения дефицита средств.

Период окупаемости (РВ) – используется для анализа эффективности инвестиционных проектов, заключается в определении срока, необходимого для того, чтобы инвестиции окупили себя и начали приносить доход.

Прибыль на акцию (EPOS) – рассчитывается отношением разницы чистой прибыли предприятия и дивидендов по привилегированным акциям к количеству обыкновенных акций в обращении и показывает, насколько эффективно используется капитал акционеров, вложенный в предприятие, и является ли данное предприятие привлекательным для вложения капитала.

Рентабельность внеоборотных активов (RFA) – показатель, определяющий уровень доходности бизнеса, рассчитывается делением прибыли от реализации продукции, работ и услуг до выплаты процентов и налогов на среднюю сумму внеоборотных активов (в их состав входят: нематериальные активы (патенты, торговые марки, товарные знаки, программные продукты для ЭВМ и др.), основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения).

Рентабельность инвестиций (ROI) – показатель, определяющий уровень доходности бизнеса, рассчитывается отношением суммы прибыли, полученной от инвестиционной деятельности, к средней сумме долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.

Рентабельность оборотных активов (RCA) – показатель, определяющий уровень доходности бизнеса, рассчитывается делением прибыли от реализации продукции, работ и услуг до выплаты процентов и налогов на сумму среднегодовых оборотных активов (оборотного капитала).

Рентабельность собственного капитала (ROE) – отражает доходность собственно капитала и рассчитывается как отношение балансовой (валовой, чистой) прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала (уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, фонды специального назначения, нераспределенная прибыль).

Рециклирование – многократное полное или частичное возвращение материалов в технологический процесс (например, возвращение потока газов, жидкостей или твердых веществ в технологический процесс для регулирования концентрации компонентов в смесях, температуры в теплообменниках и т.д.).

Соотношение цены акции и прибыли (Р/Е) – отражает покупательский спрос акций предприятия и рассчитывается отношением цены акции к чистой прибыли.

Средняя норма рентабельности (ARR) – используется для анализа эффективности инвестиционных проектов и показывает доходность проекта как отношение ожидаемой суммы прибыли по проекту к сумме инвестиций, заложенных в проекте в процентном выражении (т.е. умножением на 100%).

Ставка дисконтирования – используется для анализа эффективности инвестиционных проектов, заключается в определении процентного соотношения полученной прибыли от вложенных в проект инвестиций (процентная ставка, показывающая, какую долю составляет сумма инвестиций в ожидаемом доходе от них).

Сумма активов на акцию (TAOS) – отражает привлекательность предприятия с точки зрения инвесторов и рассчитывается отношением всей суммы активов (первые два раздела) к общему количеству акций.

Суммарные обязательства к активам (TD/TA) – отношение суммы всех обязательств (краткосрочных и долгосрочных) к средней сумме всех активов предприятия за отчетный период. Долгосрочные обязательства – кредиты банков и прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты. Краткосрочные обязательства – заемные средства (кредиты банков и прочие займы) и кредиторская задолженность (задолженность перед поставщиками и подрядчиками, векселя, предназначенные к уплате, задолженность перед дочерними обществами, задолженность по оплате труда и т.д.).

Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ) – отражает долю краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений в общей сумме собственного капитала (уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал и т.д. – первый раздел пассива баланса)

Чистый оборотный капитал (NWC) – оборотный капитал, находящийся в сфере производства (запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов) и сфере обращения (готовая продукция на складах и отгруженная покупателям, средства в расчетах, краткосрочные финансовые вложения, денежная наличность в кассе и на счетах в банках, товары и др.), за исключением кредиторской задолженности, кредитов банков и прочих займов.

Чистый приведенный доход (NPV) используется для анализа эффективности инвестиционных проектов, показывает чистые доходы или чистые убытки инвестора в результате помещения денег в проект, рассчитывается как разность между суммой текущей стоимости доходов на протяжении всего срока проекта и текущей стоимостью затрат. Текущая стоимость доходов показывает, сколько средств нужно было бы вложить сейчас для получения запланированных доходов, если дисконтная ставка, т.е. ставка доходов, была бы равна ставке процентов в банке или дивидендной отдаче капитала. Текущая стоимость затрат отражает количество инвестиций, которые нужно зарезервировать для проекта.

## Приложение 2

## Примеры бизнес-планов

Приведенные далее примеры заданий взяты с сайта http://www.businesskompas.ru/bizplan.html

1. Салон красоты

Совершенно очевидно, что жители нашей страны в последнее десятилетие стали больше внимания уделять своему внешнему виду, заботиться о своей красоте и здоровье. Поэтому открытие салона красоты – это, безусловно, успешная идея для старта собственного бизнеса. Многие считают, что салон красоты – это чисто женский бизнес, однако, как показывает практика, с этим бизнесом успешно справляются и мужчины-предприниматели. Главное знать, как правильно все организовать.

Открытие салона красоты должно начинаться с определения потенциальной целевой аудитории, на которую он будет рассчитан. В настоящий момент можно выделить салоны красоты четырех классов – VIP-салоны, элит-салоны, casual-салоны и эконом-салоны. Как видно из названий, каждый тип салона рассчитан на клиентуру с разным уровнем доходов. На какую категорию будет рассчитан Ваш салон красоты – решать только Вам. При этом необходимо учитывать уровень спроса и уровень конкуренции, существующие в Вашем городе. После того, как Вы определитесь с кругом потенциальных потребителей Ваших услуг, можно переходить непосредственно к экономической составляющей бизнес-плана.

Поиск или строительство помещения под салон красоты.

Первым шагом в реализации проекта станет поиск или строительство помещения, соответствующего требованиям Вашего будущего салона. Как правило, под салон красоты арендуют или выкупают первый этаж жилых или офисных зданий. Реже салон красоты располагается выше первого этажа. Расположение в центре города не принципиально, так как клиенты салонов красоты – состоятельные люди, а потому приедут в любую точку города. Главное – грамотно спозиционировать салон.

Концепция салона красоты и определение целевой аудитории.

Вторым шагом в реализации проекта по организации салона красоты станет определение целевой аудитории. Как мы упомянули выше, существует четыре типа салонов красоты. Здесь мы рассмотрим их подробнее.

Первый тип – VIP-салоны. Такие салоны рассчитаны на очень состоятельных клиентов. Цены в них очень высокие, впрочем, как и качество предоставляемых услуг. Частенько в них используется система клубных карт.

Второй тип – элит-салоны. Рассчитаны на состоятельных клиентов. Цены на обслуживание в салоне данного типа достаточно высокие.

Третий тип – casual-салоны. Рассчитаны на посетителей со средним уровнем доходов. Цены достаточно демократичные.

Четвертый тип – салоны эконом-класса. Рассчитаны на самый широкий круг посетителей. Цены на услуги – низкие.

Какой тип салона открывать – решать Вам, но, как показывает практика, наибольшую отдачу приносят салоны второго и третьего типов.

3. Анализ спроса и расчет расходов и доходов.

Принимать окончательное решение о типе салона нужно и исходя из анализа спроса на данный вид услуг в Вашем городе. Если город небольшой и в нем уже есть один салон VIP-класса, Вам достаточно сложно будет выходить на уже занятый рынок. И, напротив, в большом городе, где рынок салонов второго-четвертого типа забит под завязку, логичнее будет сделать ставку на салон VIP-класса.

Как показывает анализ работы действующих салонов красоты, редко салон загружен работой более чем на 50%. Из этой цифры мы и будем исходить при расчете прибыли.

Расходы:

Помещение – 50.000 рублей в месяц (аренда) или 1.000.000 единовременно (покупка). Цена указана средняя по России. В зависимости от региона она может меняться.

Дизайн и обустройство помещения – 1.000.000 рублей.

Оборудование – 1.000.000 рублей.

Сопутствующие затраты – 500.000 рублей.

Зарплата персонала – 1.200.000 в год.

Итого: 4.700.000 рублей.

Доходы:

Обслуживание клиентов (плановая вместимость 20 человек) – 400.000 рублей/месяц.

Итого: 4.800.000 рублей в год.

В настоящий момент приблизительная окупаемость салона красоты в России составляет от 10 до 14 месяцев.

2. Ателье

Несмотря на обилие магазинов модной одежды практически в любом населенном пункте нашей страны, все еще остается огромный контингент людей, которые хотят носить только эксклюзивную, пошитую специально для них одежду. Именно поэтому открытие швейного ателье – прекрасный способ начать свой бизнес.

Обзорный раздел.

Настоящий бизнес-план предполагает открытие небольшого ателье по ремонту и пошиву одежды.

Организационно-правовая форма организации бизнеса – индивидуальный предприниматель. Обоснованием выбора такой формы ведения бизнеса является то, что конечными потребителями услуг являются частные лица. Следовательно, это поможет сократить налоги и упростит ведение складского и бухгалтерского учета.

Степень успешности проекта оценивается как достаточно высокая, так как практически в любом населенном пункте высок процент людей, готовых стать потенциальными клиентами ателье.

Описание предприятия.

Предполагается, что ателье будет производить прием заказов и последующий пошив готовой одежды по заказам клиентов.

Описание услуг.

Ателье будет производить прием заказов и последующий пошив готовой одежды, а также дополнительно осуществлять реставрацию и ремонт одежды.

Анализ рынка.

В данном разделе необходимо дать подробную характеристику рынку ателье Вашего населенного пункта с целью установить уровень конкуренции и оценить возможность выхода на данный рынок с новым проектом. Кроме того, в данном разделе обязательно необходимо описать промахи и недочеты потенциальных конкурентов дабы не повторить их в своем бизнесе. Помимо этого ошибки конкурентов могут подсказать новые маркетинговые ходы и решения.

Производственный план.

Первым шагом в создании ателье станет поиск помещения. Здесь возможны два варианта ведения бизнеса. Первый – совместить отдел приема заказов и швейный цех. Второй вариант – вынести швейный цех за пределы жилой зоны, а пункт приема заказов организовать непосредственно в месте большого скопления людей. Идеальный вариант – организовать пункт приема заказов в крупном и посещаемом торговом центре.

В первом случае затраты на аренду будут несколько выше, так как цех, как правило, занимает достаточно большое помещение. Во втором случае цена аренды будет меньше, плюс ко всему к разряду клиентов могут присоединиться те, кому не подошла продаваемая в торговом центре одежда или одежда эта требует некоторой доработки, подшивания, приталивания и т.д. В любом случае окончательное решение по варианту размещения производства будет принадлежать Вам как владельцу и организатору бизнеса.

Следующим шагом станет приобретение швейного оборудования. Как правило, если Вы сами не разбираетесь в швейном производстве, Вам лучше будет нанять профессионала-управляющего, который и решит, какое оборудование понадобится. Отметим, что основное оборудование для швейного ателье – это многофункциональная швейная машинка и многофункциональный многооперационный швейный станок. Если предполагается, что заказов будет очень много, возможно понадобится приобретение нескольких машин и станков.

После приобретения оборудования необходимо подобрать персонал. Минимальный набор – это приемщик заказов, модельер-дизайнер и мастер по ремонту и пошиву одежды. Отметим, что профессиональный модельер-дизайнер стоит больших денег, поэтому выходом при небольшом бюджете станет нанять на работу девушку-студентку, у которой есть талант, но нет опыта. Это будет взаимовыгодным сотрудничеством. Мастера в цех лучше брать с достаточно большим опытом работы, а приемщик заказов должен уметь снимать мерку, особенно если швейный цех и пункт приема заказов расположены в разных местах.

Следующим и, пожалуй, решающим шагом станет маркетингово-рекламная кампания, призванная продвинуть услуги Вашего ателье на рынок. Здесь Вы можете прибегнуть как к услугам профессионалов, так и разработать стратегию самостоятельно.

План сбыта продукции.

Сбыт готовой продукции планируется осуществлять через собственный пункт приема заказов. Также планируется привлечение дополнительных клиентов через размещение пункта приема заказа (или нескольких таких пунктов) в крупных торговых центрах.

Финансовый план.

В данном разделе мы дадим точную характеристику финансовым вопросам организации швейного ателье, а также ответим на вопрос, сколько стоит открыть ателье по пошиву и ремонту одежды.

Расходы:

– аренда помещения для цеха – 200.000 рублей в год;

– аренда помещения под пункт приема заказов – 100.000 рублей в год;

– приобретение оборудования – 150.000 рублей;

– зарплата персонала – 600.000 рублей в год;

– приобретение расходных материалов (инструмент, нитки, ткань) – 100.000 рублей.

Итого: 1.150.000 рублей на первый год работы

Доходы:

– пошив готовой модной одежды – 80.000 рублей в месяц;

– ремонт, реставрация, другие работы – 30.000 рублей в месяц.

Итого: 1.320.000 рублей в год

Как видно из расчетов, окупаемость швейного ателье составляет менее одного года. Однако заметим, что данные расчеты весьма приблизительны, так как прибыль будет зависеть от спроса и конкуренции в каждом конкретном населенном пункте.

3. Гостиница

Гостиничный бизнес уже много лет является одним из самых стабильных и безопасных бизнесов, поэтому открытие гостиницы может стать отличным вложением средств. Конечно, построить большую гостиницу да еще и в крупном городе под силу только крупной компании, поэтому мы поговорим о перспективах открытия небольшой гостиницы.

За рубежом под термин «небольшой отель» подпадают гостиницы с числом номеров не более 100. В России этот показатель в два раза ниже. Кроме того, в России достаточно активно развивается бизнес мини-отелей, с количеством номеров от 8 до 12. Особенно этот бизнес актуален для регионов.

Давайте рассмотрим пошаговый бизнес-план создания мини-гостиницы.

1. Поиск или строительство помещения.

Создание гостиницы должно начинаться с поиска подходящего помещения. Оптимальным вариантом нам видится строительство или приобретения помещения в собственность. Долгосрочная аренда в случае с гостиничным бизнесом менее приемлема.

Для мини-гостиницы прекрасно подойдет модель с двенадцатью номерами в два этажа. Как правило, при таком подходе на первом этаже располагаются 4 номера, ресепшн, бар и вспомогательные помещения, а на втором этаже – 8 номеров.

Оптимальным вариантом будет строительство здания по индивидуальному проекту. В этом случае цепочка будет выглядеть так: «поиск места для строительства» – «получение разрешения на участок и строительство» – «разработка проекта» – «строительство» – «дизайн интерьера».

2. Концепция гостиницы. Анализ рынка.

После того, как здание гостиницы готово к приему первых клиентов, необходимо определится с концепцией гостиницы, и оценить конкуренцию. Как правило, рынок мини-гостиниц в России развит только на юге, куда текут основные потоки туристов. В других же регионах таких гостиниц либо очень мало, либо их вообще нет, а, значит, необходимо как можно скорее занять пустующую нишу. Многие считают, что гостиничный бизнес хорош только для регионов с развитой туристической инфраструктурой. На самом деле это не так. С развитием бизнес-контактов между регионами, значительно увеличилось число приезжих бизнесменов практически в любом городе. Они приезжают на несколько дней и очень нуждаются в отелях домашнего типа.

Крупные гостиницы в любом городе держат высокую ценовую планку из-за того, что вынуждены содержать большое количество обслуживающего персонала. Именно в цене мини-отели могут переиграть монополистов, так как накладные расходы здесь гораздо ниже.

3. Экономическая составляющая.

Стоимость строительства здания под мини-гостиницу будет различна в зависимости от региона. Для удобства мы возьмем некую усредненную цифру.

Расходы:

– строительство здания – 10.000.000 рублей.

– зарплата персонала, накладные расходы – 1.500.000 в год.

Итого: 11.500.000 рублей.

Доходы:

– сдача номеров в наем – 12х1000х30х12*0,75=3.000.000 рублей в год.

– бар, конференц-зал – 1.000.000 рублей в год.

Итого: 4.000.000 рублей.

Как видно из расчетов, приблизительный срок окупаемости гостиницы составляет 3-4 года. Это подтверждает и практика.

4. Детские товары

Товары для детей и все что с ними связано в любые времена будет иметь повышенный спрос, так как даже средне – и малообеспеченные граждане будут отказывать себе в первоочередных потребностях, но детям своим необходимые вещи купят. Поэтому желание открыть магазин детских товаров – это хороший вариант для того, чтобы начать свой бизнес. Однако у этого бизнеса есть свои тонкости и нюансы, о которых Вам поведает наш готовый бизнес-план детского магазина.

В нижеприведенном бизнес-плане даны полные выкладки по организации детского магазина (в том числе и финансовый план), поэтому Вы можете быть уверены, что не упустите мельчайших деталей.

Обзорный раздел.

Настоящим бизнес-планом предполагается открытие магазина детских товаров, ориентированного на потребителей среднего класса.

Организационно-правовая форма ведения бизнеса – индивидуальный предприниматель. Так как потенциальные потребители – частные лица, это позволит уменьшить налоги, упростит бухгалтерию и отчетность.

Степень успешности проекта оценивается как высокая, так как последние несколько лет наблюдается тенденция к увеличению рождаемости и рост спроса на товары для детей. Однако многое будет зависеть от правильной организации бизнеса.

Описание предприятия.

Предполагается открытие магазина детских товаров, ориентированного на потребителей среднего класса.

Описание услуг.

Предполагается, что магазин будет осуществлять розничную реализацию следующих типов товаров:

– детские игрушки;

– гигиенические средства;

– детское питание;

– детские коляски;

– детские автокресла;

– одежда и обувь для детей.

По мере необходимости список товаров можно варьировать как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения общего числа позиций.

Анализ рынка.

В данном разделе необходимо дать развернутую характеристику рынка детских магазинов в Вашем населенном пункте. Особое внимание уделите ошибкам и недочетам в работе Ваших будущих конкурентов, чтобы впоследствии не допускать их в своей работе.

Производственный план.

Первым шагом в производственном плане станет поиск и подбор помещения для магазина детских товаров. Здесь необходимо учитывать несколько факторов.

Во-первых, магазин должен располагаться в непосредственной близости к потенциальному покупателю.

Во-вторых, желательно, чтобы поблизости не было конкурирующих магазинов (хотя иногда применяется такой маркетинговый прием, как создание аналогичного магазина в уже «разогретом» для этого месте, однако делать это стоит только в том случае, если Вы на 100% уверены, что будете впереди конкурентов по качеству).

В-третьих, помещение должно полностью соответствовать всем потребностям магазина.

После того, как подходящее помещение найдено (или построено), следует переходить ко второму шагу – ремонт помещения (если он необходим) и приобретения оборудования для магазина. Отметим, что ремонт лучше всего заказать в профессиональной дизайн-студии с учетом детских интересов. Дополнительно можно установить в магазине различные фигуры сказочных персонажей или животных.

Оборудование для нормальной работы магазина детских товаров необходимо следующее:

– стеллажи и полки для игрушек;

– стойки для одежды;

– витрины для товаров;

– кассовый аппарат (или несколько, если магазин будет достаточно большим)ю

Сделайте так, чтобы оборудование четко вписывалось в ранее созданный дизайн магазина.

После приобретения оборудования можно переходить к следующему шагу – найму персонала. По большому счету персонал магазина детских товаров – это бухгалтер (можно отдать бухгалтерию и на аутсорс), менеджер-управляющий и продавцы (их количество будет зависеть от размера магазина).

Желательно, чтобы продавцы были приятной внешности, общительные и обязательно имели в наличии санитарную книжку (это необходимо для продажи детского питания).

Следующим шагом станет поиск потенциальных поставщиков товара. Здесь многое зависит от региона. В некоторых регионах поставщиков достаточно много и условия, на которых они готовы поставлять товар – очень выгодные (вплоть до того, что Вам будут привозить товар в магазин под реализацию). Это самый оптимальный вариант. Хуже когда таких поставщиков мало. В этом случае Вам придется вносить предоплату за товар и самому осуществлять доставку в магазин. Но в любом случае важно, чтобы потенциальный поставщик имел сертификаты соответствия на всю предлагаемую продукцию, так как, приобретая товар без сертификата, Вы рискуете лишиться его при первой же проверке.

После того, как поставщик найден и товар выложен на полки, можно смело открывать магазин и встречать первых покупателей.

Очень важно разработать стратегию маркетингового продвижения на рынок с учетом всех сопутствующих факторов. Вы можете это сделать сами, если чувствуете в себе силы, а можете привлечь к этому специалистов (желательно с опытом продвижения магазинов подобного типа).

Финансовый план.

В данном разделе бизнес-плана магазина детских товаров мы рассмотрим финансовую составляющую проекта. Отметим, что составить универсальный финансовый план просто невозможно, так как ситуация на рынке постоянно меняется. К тому же размер магазина может быть различным. Поэтому здесь мы приведем некую усредненную информацию.

Расходы:

– помещение – 300.000 рублей в год;

– оборудование – 100.000 рублей;

– зарплата персонала – 500.000 рублей в год;

– закупка товара – 300.000 рублей;

– оборотные средства – 300.000 рублей);

Итого: 1.500.000 рублей необходимо для старта.

Доходы:

Продажа товаров – 250.000 рублей в месяц чистой прибыли.

Итого: 2.800.000 рублей в год

Как видно из расчетов, окупаемость магазина детских товаров составляет чуть более полугода, однако будет этот период больше или меньше зависит от ряда факторов. Таким образом, можно сделать вывод, что открыть магазин детских товаров – это достаточно перспективное начинание.

5. Кафе

Современные предприниматели все чаще обращают свои взоры на рынок предоставления услуг в сфере общественного питания. Оно и немудрено – уровень жизни в нашей стране постепенно растет, что позволяет все большему количеству граждан не экономить на питании, а отдать эту услугу на откуп профессионалам. Очень многие бизнесмены, офисные работники, менеджеры и т.д. предпочитают экономить свое время, ежедневно питаясь в кафе. Поэтому идея открыть кафе – это хороший способ начать свой бизнес. Однако необходимо помнить, что открытие кафе всегда сопровождается рядом трудностей, как бумажного, так и делового характера, поэтому прежде чем приступать к действиям, советуем Вам внимательно изучить типовой бизнес-план кафе, расположенный ниже. Он поможет Вам разобраться во всех тонкостях этого бизнеса, а при случае Вы всегда сможете скачать его и доработать под свои нужды.

Начнем с того, что определимся, в каком сегменте рынка мы будем работать, ведь на сегодняшний день можно выделить несколько видов кафе – элит-кафе, вечерние кафе, кафе среднего класса. Настоящий бизнес план кафе рассматривает открытие заведения, рассчитанного на широкий круг посетителей, то есть кафе среднего класса.

Обзорный раздел.

Настоящим бизнес-планом предусматривается открытие заведения общественного питания (кафе), рассчитанного на широкий круг посетителей (средний класс). Предполагается открытие кафе демократичного типа, расположенного в достаточно оживленном месте в непосредственной близости от офисных или производственных строений.

Организационно-правовая форма ведения данного бизнеса – индивидуальный предприниматель.

Степень успешности проекта по открытию кафе оценивается как средне-высокая, однако окончательная оценка сильно зависит от месторасположения и наличия потенциальных конкурентов.

Описание предприятия.

Предполагается открытие кафе демократичного типа вместимостью 50 посадочных мест, ориентированного на посетителей среднего класса. Основу услуг кафе будет составлять смешанная кухня. В идеале в кафе должны быть представлены блюда русской, европейской и восточной кухни. Способ обслуживания клиентов – через систему официантов.

Описание услуг.

Кафе будет предоставлять услуги по приготовлению и подаче пищи своим клиентам через систему официантов. Режим работы кафе с 11.00 до 2.00.

Анализ рынка.

В данном разделе бизнес-плана кафе необходимо дать подробную характеристику рынку подобных заведений вашего населенного пункта (района) с целью установления уровня конкуренции и выявлении ошибок и недочетов в бизнесе потенциальных конкурентов с целью устранения их в своем бизнесе в дальнейшем.

Производственный план.

Первоочередным шагом в реализации данного проекта будет поиск и подбор помещения под кафе. Вы можете как арендовать помещение, так и возвести отдельно стоящее здание. Здесь все будет зависеть от Ваших финансовых возможностей. При этом необходимо помнить, что площадь кафе должна соответствовать требованиям российского законодательства. В нашем случае (50 посадочных мест) – это 250 квадратных метров. С увеличением вместимости кафе должна будет вырасти и совокупная площадь помещений.

Следующим шагом станет разработка дизайна помещения и его дальнейшее оформление в соответствии с дизайн-проектом. После этого можно переходить к закупке и установке производственного оборудования. Для кафе понадобится следующее оборудование:

– плиты;

– варочные шкафы;

– жарочные шкафы;

– грили;

– производственные столы;

– мойки;

– стулья;

– столы;

– посуда.

Стоит отметить, что оборудование для приготовления пищи лучше приобретать импортного производства, а вот производственное оборудование – российского. В первом случае нас интересует качество, во втором – цена.

Следующим шагом станет разработка меню для кафе. Сразу обратим Ваше внимание на то, что меню должно быть разнообразным и разносторонним, чтобы у посетителей был максимально широкий выбор, и каждый потенциальный постоянный клиент мог удовлетворить свои гастрономические пристрастия именно в Вашем заведении.

Мы приводим меню, идеально подходящее для кафе демократичного типа:

Салаты – 10 видов (оливье, мясной, овощной, фруктовый, из свежей капусты, винегрет, острый морковный салат, цезарь, мимоза, сырный).

Закуски – 5 видов (сырная нарезка, колбасная нарезка, овощная нарезка, фруктовая нарезка, мясная нарезка).

Первые блюда – 5 видов (суп, борщ, окрошка, рассольник, солянка).

Горячие мясные блюда – 6 видов (отбивные, котлеты, шницель, биточки, жареное мясо, окорочка).

Гарниры к мясу – 5 видов (картофель вареный, картофель жареный, картофель-фри, рис, спагетти).

Десерты – 10 видов.

Напитки (алкогольные и безалкогольные) – 50 видов.

После того, как все шаги по организации кафе проделаны – необходимо переходить к поиску и набору персонала. Для кафе понадобятся следующий персонал:

– повара – 4 человека;

– администраторы – 2 человека;

– официанты – 8 человек;

– подсобные рабочие – 2 человека.

Подбор персонала для кафе Вы можете доверить как профессиональным агентствам по подбору персонала, так и осуществить самостоятельно. Здесь все зависит от Вашего желания, наличия времени и финансовых возможностей.

Финансовый план.

В данном разделе бизнес-плана кафе мы рассмотрим финансовую составляющую данного бизнес-проекта и узнаем обо всех финансовых потоках и подводных камнях данного бизнеса.

Расходы:

– помещение – от 500.000 до 5.000.000 рублей;

– оборудование – от 500.000 до 1.000.000 рублей;

– зарплата персонала – от 3.000.000 рублей в год;

– реклама, маркетинг – 100.000 рублей в год.

Доходы:

Планируется средний чек: 600 рублей – днем, 1200 рублей – вечером при 50% загрузке кафе.

Как показывает практика и анализ работы действующих заведений подобного типа, окупаемость кафе составляет от 9 до 18 месяцев. Следует признать данный бизнес вполне рентабельным в современных финансовых условиях.

6. Киоск

Любой начинающий предприниматель, не имеющий достаточного стартового капитала, старается обращать свое внимание только на те идеи организации бизнеса, которые не требуют больших финансовых вложений. И это правильный подход, ведь лучше потерять свое время на создание бизнеса, чем потерять взятые в кредит деньги в случае неудачи.

Одной из идей, не требующих серьезных стартовых вложений, является идея открытия собственного киоска. Именно эта идея привлекает внимание большого количества начинающих бизнесменов. Обычно они начинают свой путь в малый бизнес с поиска ответов на вопросы, сколько стоит открыть киоск, где скачать бесплатно готовый бизнес-план киоска, какие требования предъявляются государством к владельцам киосков и т.д.

Начнем с того, что в данном бизнес-плане мы не делаем серьезных различий между понятиями ларек и киоск. По сути, эти понятия являются равнозначными, так что данный документ может иметь с равным правом два названия – и бизнес-план киоска и бизнес-план ларька. Однако вернемся к конкретике.

Обзорный раздел.

Настоящий бизнес-план предусматривает открытие киоска, торгующего разнообразным набором мелких штучных товаров (в том числе и продовольственными товарами). Принципиальной роли тип продаваемого товара не играет, так как схема организации данного бизнеса будет одинаковой при любом ассортименте.

Организационно-правовая форма ведения данного бизнеса – индивидуальный предприниматель. Это выгодно по многим причинам. Главная из них – простая отчетность и минимальные налоговые сборы.

Описание предприятия.

Предполагается открытие киоска по продаже товаров повседневного спроса, с эффективной торговой площадью 6-10 квадратных метров. Киоск будет обслуживаться одним продавцом. Настоящий бизнес-план предусматривает установку стационарного (непередвижного) киоска.

Описание услуг.

Настоящим бизнес-планом предусматривается открытие киоска по продаже товаров повседневного спроса с ежедневным режимом работы. В зависимости от месторасположения киоска можно выбрать как сменный режим работы киоска, так и круглосуточный режим. Круглосуточный режим работы будет эффективен в местах наибольшего присутствия потенциальных потребителей, например, вблизи вокзалов, развлекательных центров и т.д.

Анализ рынка.

В данном разделе необходимо дать конкретную характеристику рынка киосков и ларьков в районе предполагаемого ведения бизнеса, а также установить наличие/отсутствие конкуренции и ее уровень.

Документация, необходимая для того, чтобы открыть киоск

Первым делом необходимо зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем в налоговой инспекции по месту жительства и одновременно подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Сделать это можно самостоятельно, а можно прибегнуть к услугам компаний, специализирующихся на оказании подобных услуг.

После этого необходимо получить разрешительные документы на установку киоска. В соответствии с действующим законодательством, желающим установить киоск/ларек необходимо получить соответствующее разрешение в муниципалитете (в городе) либо в сельской администрации (сельская местность). В большинстве населенных пунктов эта процедура не составит труда, однако в крупных городах часто возможность установки киосков регламентируется специальными тендерами. Проведение данных тендеров возможно только при регистрации нескольких претендентов на одно киоско-место. Преодолеть эту препону можно, подав сразу две заявки – например, одну от себя, а вторую от своего приятеля.

Еще один важный документ – разрешение из управления архитектуры и градостроительства, которое впоследствии необходимо будет согласовать с городским управлением торговли.

После установки киоска необходимо согласовать соответствующие документы с санэпидемстанцией и пожарными.

Оборудование.

Для открытия и полноценного функционирования киоска понадобиться следующее торговое и вспомогательное оборудование:

– непосредственно сам киоск;

– холодильный ларь или холодильная витрина;

– стеллажи для товара;

– весы;

– кассовый аппарат;

– стол и стул для продавца.

После приобретения данного оборудования киоск сможет начать свою работу.

Финансовый план.

В данном разделе бизнес-плана мы подробно рассмотрим финансовую составляющую проекта по открытию киоска и попутно ответим на вопросы – сколько стоит открыть киоск и какова окупаемость киоска.

– покупка или возведение киоска – 35.000-110.000 рублей;

– холодильная витрина – 10.000 рублей;

– весы – 3.000 рублей;

– кассовый аппарат – 7.000 рублей;

– оформление документации, взятки, поборы – от 10.000 до 100.000 рублей;

– зарплата продавца – 120.000 рублей в год.

Итого: минимально необходимо для старта от 185.000 до 350.000 рублей

Как показывает анализ работы действующих киосков, срок окупаемости обычного киоска составляет от двух до шести месяцев в зависимости от месторасположения, типа продаваемых товаров, графика работы и т.д. Как видно из расчетов – открытие киоска это малозатратный и вполне рентабельный бизнес, способный приносить неплохой доход при небольших финансовых вложениях.

7. Пекарня

Тот из предпринимателей, кто пытается обратить свой взор на выпуск всегда востребованной продукции – поступает мудро. Тот, кто хочет открыть собственное производство хлеба – поступает очень мудро. Почему? Да потому что хлеб – это продукт, который востребован практически всегда, независимо от времени года, политического строя и финансовой обстановки в мире.

Обзорный раздел.

Настоящим бизнес-планом предполагается открытие небольшой хлебопекарни.

Организационно-правовая форма ведения бизнеса – индивидуальный предприниматель. Такая форма ведения бизнеса позволит сэкономить на налогах и упростит бухгалтерию и взаиморасчеты.

Степень успешности проекта оценивается как очень высокая, так как спрос на хлеб и хлебобулочные изделия остается неизменно высоким практически всегда. Основная задача на первом этапе – занять свою малоконкурентную или среднеконкурентную нишу.

Описание предприятия.

Предполагается открытие мини-пекарни, занимающейся выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий и рассчитанной на круглосуточный режим работы.

Описание услуг.

Настоящим бизнес-планом предполагается организация мини-пекарни, выпускающей хлеб и хлебобулочные изделия и распространяющей их через магазины розничной торговли – супермаркеты, продуктовые магазины шаговой доступности, киоски.

Анализ рынка.

В данном разделе бизнес-плана необходимо дать подробную характеристику рынку хлебобулочных изделий вашего региона (или населенного пункта), причем отмечать надо не только непосредственных конкурентов – минипекарни, но и средних и крупных производителей.

Производственный план.

Первым шагом в реализации бизнес-плана по созданию собственной хлебопекарни станет поиск и подбор подходящего помещения. Отметим, что идеальные помещения – это помещения, расположенные на окраине города. Они и стоят гораздо дешевле, если их приобретать в собственность, и арендные ставки на них гораздо ниже, если брать их в аренду (рекомендуется).

Очень важно, чтобы помещение было присоединено к электрическим, газовым и водопроводным сетям или имелась возможность такого последующего присоединения.

Минимальный размер помещения под хлебопекарню 60 квадратных метров.

Параллельно с поиском помещения необходимо заняться вопросом приобретения хлебопекарного оборудования. Это может быть как подержанное оборудование, так и совсем новое отечественного или зарубежного производителя.

Отметим, что существует хлебопекарное оборудование отечественного производства, работающее как от электроэнергии (печь ПК-16Э), так и от газовых сетей (печь ПК-16Г). Такие электрические печи потребляют порядка 12-15 кВт электроэнергии, а газовые и того меньше. Стоимость подобного оборудования для хлебопекарни порядка 600.000 рублей. Конкретную стоимость всего оборудования мы просчитаем в финансовом разделе бизнес-плана. Пока же отметим, что вообще нам потребуется следующее оборудование:

– мукопросеиватель;

– тестомес;

– расстоечный шкаф;

– печь хлебопекарная;

– дозаторы для начинки;

– столы разделочные.

Все это оборудование сейчас есть в наличии у многих производителей. Более того, большинство производителей производят установку, наладку и пуск оборудования.

После приобретения оборудования и его пуско-наладки можно переходить к поиску работников. Для небольшой хлебопекарни с производительностью от 500 до 2000 кг продукции в сутки достаточно 4-х работников, работающих в 2 смены. Помимо этого потребуется водитель для доставки хлеба в магазины и менеджер, занимающейся реализацией и подписанием договоров.

План сбыта.

Настоящий бизнес-план хлебопекарни предусматривает реализацию готовой продукции менеджером через магазины розничной торговли путем установления договоренности и подписания договоров. Доставку готовой продукции к месту продажи осуществляет водитель-экспедитор.

Финансовый план.

Далее мы рассмотрим основные финансовые аспекты создания мини-пекарни.

Расходы:

– аренда помещения – 300.000 рублей в год;

– оборудование – 500.000-2.000.000 рублей в год;

– зарплата персонала – 1.440.000 рублей в год.

Итого: 2.240.000-3.740.000 рублей на первый год работы.

Доходы:

Реализация хлебобулочных изделий – 3 рубля с единицы произведенной продукции – это примерно от 6.000 до 15.000 рублей в сутки в зависимости от мощности пекарни. Это от 120.000 до 450.000 рублей в месяц.

Таким образом, видно, что окупаемость данного вида бизнеса составляет от 6 месяцев до года в зависимости от производительности и количества работников. Следовательно, хлебопекарня достаточно ликвидный бизнес с небольшим сроком окупаемости.

8. Солярий

Ежегодно в больших городах открываются все новые и новые солярии, но, несмотря на наличие конкуренции, предприниматели не боятся вкладывать в этот бизнес свои средства, а объем импорта соляриев ежегодно увеличивается почти на 40%. Почему? Объясняется все достаточно просто: по оценкам специалистов, среди всего многообразия дорогостоящего косметологического оборудования солярии прочно занимают лидирующую позицию по прибыльности и окупаемости.

Как показывают социологические исследования, основными критериями выбора студии загара для потенциальных клиентов будут: близкое расположение к месту проживания, стоимость услуги, внешний вид салона и самих соляриев, доброжелательный и вежливый персонал.

Описательная часть бизнес-плана солярия.

Местоположение солярия может быть либо в центре города, либо в любом жилом районе с плотной застройкой. Следует учитывать, что стоимость аренды на центральных улицах города будет значительно выше.

Помещение. Площадь помещения будет зависеть от количества установленных аппаратов для загара и наличия дополнительных услуг. Если позволяет капитал, то хорошим дополнением к услугам солярия является наличие фито-бара, услуг маникюра – педикюра или парикмахерской.

Размеры помещения должны быть больше размеров солярия: в ширину – не менее чем на 1,2 м, в длину – не менее чем на 1,7 м. Потолок – не ниже 2,2 м для горизонтальных соляриев, 2,5 м – для вертикальных, но не менее 0,2 м от верхней части солярия до потолка.

В помещении должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, установлена душевая кабина. Покрытие пола должно быть твердым, обычно используют плитку.

Оборудование. Солярии нужно приобретать только профессиональные, с количеством ламп от 28-52, системой охлаждения ламп, встроенным электронным таймером и т.д.

Выбор модели солярия будет зависеть от нескольких факторов: менталитета жителей данного города и благосостояния вашей целевой аудитории. Но в крупных городах люди часто спешат, им некогда и они предпочитают недолгую процедуру загара. В этом случае лучше выбирать турбосолярий, время пребывания в котором обычно составляет 5-8 мин. Молодые люди обычно предпочитают вертикальный солярий, чтобы получить более ровный загар и потанцевать под приятную музыку, чем загорать в горизонтальном положении. Кроме того, вертикальные солярии для многих людей предпочтительнее из гигиенических соображений.

Оптимальным решением для открытия студии загара станет приобретение нескольких соляриев (3-4 шт.).

Реклама. Достаточно эффективно работает реклама в виде визиток и флаеров, распространяемых в подъездах ближайших домов и торговых центрах. Многие производители оборудования для соляриев бесплатно поставляют различные буклеты, листовки, наклейки и иную рекламную продукцию.

Бизнес-план солярия. Финансовая часть.

Стоимость профессиональных соляриев начинается от 6000 EUR, но можно приобрести и не очень новое оборудование из Европы. Главное, менять своевременно лампы и проводить техобслуживание и профилактику. Стоимость вызова мастера – от 10-20 EUR.

Современные хорошо оснащенные солярии стоят от 15 тыс. EUR.

Лампы. Срок использования ламп обычно составляет 700-900 часов, далее их эффективность заметно снижается и они подлежат замене. Расходы на замену ламп будут зависеть от интенсивности эксплуатации и в среднем составляют 700-1000 EUR в год.

Вам также потребуется учесть следующие статьи расходов: оплата коммунальных услуг, оплата обслуживающего персонала, бухгалтера и уборщицы, покупка дезинфицирующих средств, косметики и аксессуаров для солярия (крем, стикеры, шапочки, тапки).

Средняя стоимость минуты загара в различных соляриях составляет порядка 15-30 руб. Косметика для соляриев клиентам предоставляется за отдельную плату.

Окупаемость – 8-24 месяца (зависит от количества и стоимости оборудования).

9. Такси

Бизнес в сфере пассажирских перевозок привлекает серьезное внимание со стороны тех, кто хочет начать свое дело и кому нравятся автомобили и все что с ними связано. Одним из самых популярных видов бизнеса в сфере пассажирских перевозок, безусловно, является организация службы такси.

Обзорный раздел.

Предполагается открытие диспетчерской службы такси, рассчитанной на среднюю ценовую категорию. Отметим, что в данном бизнес-плане мы не будем говорить о том, как открыть бизнес такси и элитное такси для пассажиров с высоким уровнем дохода.

Организационно-правовой формой организации данного предприятия может быть как индивидуальный предприниматель, так и общество с ограниченной ответственностью. Здесь все зависит от Вашего желания и особенностей населенного пункта.

Описание предприятия.

Предполагается открыть диспетчерскую службу такси на 20 машин и двух работающих диспетчеров. Планируется организовать свой парк машин (примерно 50% от общего числа машин) и парк водителей со своими автомобилями. В дальнейшем планируется расширение собственного парка за счет приобретения дополнительных автомобилей.

Описание услуг.

Служба такси будет оказывать услуги по перевозке пассажиров. Схема взаимодействия с потенциальными клиентами следующая:

– клиент звонит диспетчеру;

– диспетчер записывает координаты и контакты клиента;

– диспетчер передает заказ ближайшему к адресу заказчика водителю;

– водитель доставляет клиента до места назначения и получает деньги.

Анализ рынка.

В данном разделе бизнес-плана необходимо дать конкретную характеристику рынка такси Вашего населенного пункта. Оценит параметры конкуренции, возможность входа на рынок, а также отметить методы завоевания рынка и привлечения потенциальных клиентов.

Оборудование для такси.

В данном разделе мы подробно расскажем о том, какое оборудование необходимо для службы такси. К основным видам такого оборудования относятся:

– автомобили;

– система радиосвязи;

– рации;

– таксометры.

Отметим, что это основные виды оборудования для такси. Однако многие начинающие предприниматели частенько задают вопрос, какое еще может понадобиться оборудование для такси. К вспомогательному оборудованию можно отнести:

– системы навигации на каждый автомобиль;

– системы слежения за транспортом;

– программное обеспечение на центральный компьютер;

Однако поначалу без этого оборудования вполне можно обойтись.

Финансовый план.

В данном разделе мы подробно рассмотрим, сколько денег необходимо, чтобы открыть такси.

– автомобили (20 единиц) – 6.000.000 рублей;

– радиосвязь – 200.000 рублей;

– таксометры – 100.000 рублей;

– зарплата персонала на год – 240.000 рублей;

– аренда помещения – 120.000 рублей.

Итого: 6.660.000 рублей.

Отметим, что данный финансовый план может быть подкорректирован Вами в зависимости от Ваших финансовых возможностей. Кроме того, издержки на открытие службы такси можно сократить, если на первых порах отказаться от покупки собственных машин и работать только с водителями со своими автомобилями.

Как показывает практика, окупаемость службы такси составляет порядка полутора лет в варианте с приобретением собственного автопарка. Если работать с частниками со своим транспортом, то окупаемость проекта сокращается до полугода.

10. Автошкола

Открытие автошколы (впрочем, как и открытие любого образовательного бизнеса) – прекрасный вариант для старта своего дела. Это связано с невысоким финансовым порогом входа в данный бизнес и легкостью его организации. Тем не менее, даже, несмотря на все плюсы, подходить к открытию данного бизнеса нужно со всей серьезностью – изучить новые требования к автошколам, составить бизнес план автошколы, провести маркетинговое исследование рынка автошкол своего региона и т.д.

Начнем с того, что автошкола – прекрасный способ организовать свой бизнес и научиться его вести самостоятельно. Работников в подчинении – минимум, все финансовые потоки легко контролируются, отчетность – простая. Именно поэтому многие новички в бизнесе (особенно автолюбители по совместительству) предпочитают начинать путь к вершинам успеха именно с открытия автошколы.

Обзорный раздел.

Настоящим бизнес-планом предусматривается открытие автошколы, то есть заведения проводящего обучение правилам дорожного движения и умению управлять автомобилем в соответствии с установленными правилами, требованиями и другими нормативными документами.

Организационно-правовая форма ведения бизнеса – индивидуальный предприниматель. Это связано с тем, что основными потребителями товара являются физические лица (ученики автошколы). Кроме того, такой подход упрощает ведение учета и уменьшает налоговую ставку.

Степень успешности проекта оценивается как достаточно высокая, ведь даже, несмотря на большое количество уже действующих автошкол, желающих получить права с каждым годом становиться все больше. Это подтверждают и специальные исследования.

Описание предприятия.

Предполагается открытие автошколы полного цикла, то есть учебного заведения, осуществляющего полную подготовку потенциального водителя к сдаче экзамена в ГИБДД.

Описание услуг.

Настоящим бизнес-планом предусматривается открытие автошколы, оказывающей следующие услуги ученикам:

– обучение правилам дорожного движения;

– подготовка к сдаче теоретического экзамена в ГИБДД;

– обучение навыкам управления автомобилями различных категорий;

– подготовка к сдаче практического экзамена в ГИБДД.

Анализ рынка.

В данном разделе бизнес-плана необходимо дать четкую характеристику рынку автошкол населенного пункта, на который планируется выйти. Помимо емкости рынка необходимо указать потенциально возможные места для расположения автошколы, а также выявить и описать недостатки действующих автошкол с целью их корректировки в своей деятельности.

Производственный план.

В первую очередь в ходе реализации проекта по открытию автошколы необходимо определиться с помещением. Как правило, действующие автошколы располагаются на базе средних или высших учебных заведений, однако, бывают и исключения. Прежде всего, помещение должно соответствовать ряду требований. Если планируется обучение водителей нескольких категорий, то потребуется как минимум два класса, способных вмещать до 34-х человек. То есть в каждом классе должно быть минимум 18 столов (17 ученических и один преподавательский). Размер класса должен быть достаточным для того, чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно. Также необходимо помещение для отдыха инструкторов и учебная часть (секретарская, директорская). Таким образом, нам потребуется 4 помещения – два больших под классы и два небольших под нужды школы.

Следующим шагом станет поиск и подбор персонала. Преподавателя теоретической части будет найти не так сложно, а вот инструкторов со своими автомобилями уже сложнее. Как правило, все действующие инструктора уже сотрудничают с существующими автошколами и у Вас будет два выхода – оплатить подготовку инструкторов из числа желающих работать в этой сфере новичков, либо предложить более интересные условия действующим инструкторам. Сразу скажем, что первый вариант предпочтительнее, так как действующие инструктора вряд ли променяют постоянные поставки учеников на сомнительные обещания еще не открывшейся автошколы.

После того, как персонал найден, и учебные автомобили инструкторов оборудованы в соответствии с требованиями к автошколам, можно переходить к рекламной кампании. Стоит использовать как старые проверенные способы – рекламу в местных газетах, на радио и телевидении, так и новые – создание собственного сайта автошколы и продвижение его, что принесет поток продвинутых посетителей.

Вообще рекламная кампания – главный двигатель этого бизнеса, так как если не будет посетителей, не будет и прибыли. Поэтому используйте все возможности рекламы для привлечения максимальной аудитории.

Финансовый план.

В данном разделе нашего бизнес-плана мы рассмотрим финансовую составляющую проекта по открытию автошколы.

Расходы:

– помещение – 200.000 рублей в год;

– персонал – 40% от собранных денег;

– реклама – 100.000 рублей в год.

Итого: минимум 300.000 рублей необходимо для старта

Доходы:

Оплата обучения – от 600.000 рублей в месяц (зависит от региона и стоимости обучения).

Итого: 360.000 рублей в месяц.

Как показывает практика, на хорошие обороты автошкола выходит после полугода стабильной работы, именно в это время происходит максимальная наполняемость групп обучения. Таким образом, окупаемость автошколы составляет около полугода, что говорит о том, что это малорисковый и высокорентабельный бизнес.

11. Фитнес-клуб

Начнем с того, что оговоримся, что данный бизнес-план является примерным и вы можете вносить в него необходимые коррективы. Однако он уже содержит подробные ответы на вопросы, как открыть фитнес-клуб и сколько стоит открыть фитнес-клуб, а также на ряд других важных вопросов.

Обзорный раздел.

Настоящий бизнес план ставит своей целью открытие фитнес клуба, рассчитанного на посетителей среднего класса и состоятельных посетителей.

Организационно-правовая форма ведения бизнеса – индивидуальный предприниматель. Это связано с тем, что основные потребители услуг – частные лица. Такой подход позволит значительно снизить затраты и налоговую базу.

Степень успешности проекта оценивается как средне-высокая, ввиду того, что спрос на качественные фитнес-услуги постоянно растет. Однако окончательная оценка может быть дана только в связи со спецификой конкретного проекта.

Описание предприятия.

Предполагается открытие фитнес клуба, рассчитанного на одновременный прием до 50 посетителей с режимом работы с 8-00 до 24-00.

Описание услуг.

Фитнес-клуб будет предоставлять возможность занятий фитнесом для частных лиц со следующими возможностями:

– разовые самостоятельные занятия;

– систематические занятия по клубным картам;

– разовые занятия с тренером;

– систематические занятия с тренером по клубным картам;

– услуги массажа;

– услуги сауны.

Анализ рынка.

В данном подразделе бизнес-плана необходимо дать развернутую характеристику рынку фитнес клубов вашего населенного пункта (для крупных городов – района). Желательно оценить плюсы и минусы конкурентов и постараться избежать недостатков и недоработок в собственном проекте.

Производственный план.

Основным шагом в реализации проекта по созданию фитнес клуба станет поиск и подбор подходящего помещения. Необходимая площадь помещения для полноценной реализации проекта составит не менее 400 квадратных метров. Из них:

– 20 квадратных метров – ресепшн;

– 40 квадратных метров – раздевалки (мужская и женская);

– 100 квадратных метров – бассейн;

– 200 квадратных метров – залы для занятий (2 зала по 100 метров);

– 40 квадратных метров – сауна и массажные комнаты.

Идеальным вариантом станет строительство нового помещения под клуб. Однако во многих населенных пунктах этот подход может быть связан с рядом трудностей, поэтому можно использовать как уже имеющиеся подходящие здания, так и брать подобные здания в аренду.

Еще одним вариантом может быть внесение фитнес-клуба в один из проектов строящихся элитных жилых комплексов. Это позволит значительно сэкономить на строительстве и получить потенциальных клиентов практически бесплатно.

Подбирать помещение, его размеры и комплекс услуг необходимо исходя из специфики населенного пункта, где планируется старт бизнеса. Однако крайне желательно для успешной работы проекта включить все приведенные нами в данном бизнес-плане помещения и услуги.

После того, как помещение готово, необходимо переходить к следующему шагу – закупке оборудования. Нам потребуются:

– беговые дорожки – 6 единиц;

– велотренажеры – 6 единиц;

– силовые комплексы – 3 единицы;

– гимнастические комплексы – 3 единицы;

– гантели, мячи, коврики, степы – по количеству посетителей;

– оборудование для сауны и бассейна;

– оборудование для массажных комнат;

– мебель;

– предметы интерьера.

Желательно при осуществлении ремонта и закупке оборудования прибегнуть к услугам опытных дизайнеров, уже работавших с успешными фитнес-клубами.

После того, как клуб будет практически готов к работе, необходимо перейти к поиску и подбору персонала. Желательно, чтобы это были опытные и известные тренеры и фитнес-инструкторы. Помимо того, что они привлекут новых клиентов, они еще могут привести за собой старых клиентов из других спортивных заведений.

Для полноценного функционирования фитнес клуба потребуется следующий штат персонала:

– управляющий – 1 человек;

– бухгалтер – 1 человек;

– секретарь – 2 человека посменно;

– инструкторы – 4 человека;

– тренеры – 4 человека;

– массажисты – 4 человека;

– обслуживающий персонал – 2 человека посменно;

– рабочий по зданию – 2 человека посменно;

– уборщики – 2 человека посменно.

После того, как персонал набран, можно переходить к открытию клуба. Перед открытием желательно провести рекламную кампанию в пределах района, где расположен клуб. Оптимальным вариантом является раздача пригласительных билетов со скидками. Параллельно необходимо использовать другие форматы рекламы в пределах района.

План сбыта.

Сбыт услуг будет осуществляться как через систему клубных карт, предоставляющих различные бонусы и скидки для постоянных посетителей, так и через систему разовых билетов. Такой подход позволит как сформировать большой круг лояльных постоянных клиентов, так и не оттолкнуть посетителей, не имеющих возможности заниматься постоянно.

Финансовый план.

В данном разделе бизнес-плана мы рассмотрим финансовую составляющую проекта по открытию фитнес клуба.

Расходы:

– помещение – от 1.000.000 рублей;

– ремонт, дизайн – от 300.000 рублей;

– оборудование – от 1.000.000 рублей;

– фонд заработной платы – от 3.960.000 рублей в год;

– реклама – 100.000 рублей.

Итого: минимально необходимо для старта – 6.360.000 рублей

Доходы:

– продажа клубных карт (70 человек) – 2.800.000 рублей в год;

– разовые посещения – 1.500.000 рублей в год;

– сопутствующие услуги – 600.000 рублей в год.

Итого: минимально 4.900.000 рублей в год.

Как показывают расчеты и сложившаяся на данный момент практика, срок окупаемости фитнес клуба составляет порядка 1,5-2 лет. Можно сделать вывод, что это достаточно рентабельный бизнес в современных условиях, сопряженный однако с достаточными финансовыми затратами на стартовом этапе.

12. Фотостудия

Сразу заметим, что, отвечая на вопрос, как открыть фотостудию, мы будем подразумевать также и ответы на такие вопросы, как, как открыть фотосалон и как открыть фотоателье. Фактически данный бизнес-план содержит несколько бизнес-планов в одном флаконе: бизнес-план фотостудии, бизнес-план фотоателье и бизнес-план фотосалона. Это связано с тем, что данные понятия слишком идентичны, и, люди, набирающие такие запросы, фактически ищут одно и то же.

Обзорный раздел.

Настоящим бизнес-планом предполагается открытие фотостудии шаговой доступности.

Организационно-правовая форма ведения бизнеса – индивидуальный предприниматель. Этот вариант является оптимальным для фотостудии, так как основными клиентами и потребителями услуг будут выступать физические лица.

Степень успешности проекта оценивается как достаточно высокая, так как спрос на фотоуслуги всегда стабильно высокий, ввиду того, что множество учреждений и документов требуют фотоснимки различных размеров. Помимо этого, не стоит списывать со счетов сегмент традиционной семейной фотографии.

Описание предприятия.

Предполагается открытие фотосалона, оказывающего фотоуслуги населению с режимом работы с 11.00 до 20.00.

Описание услуг.

Предполагается открытие фотосалона, оказывающего следующие виды услуг:

– фото на документы;

– моментальное фото;

– семейная фотография;

– съемки начинающих моделей для портфолио;

– фотомонтаж и фотошаржи.

Помимо этого можно добавить ряд других специфических услуг, которые будут востребованы клиентами и посетителями (например, печать фотографий с любых носителей). Однако это может потребовать дополнительных финансовых затрат на приобретение оборудования.

Анализ рынка.

В данном разделе необходимо дать четкую и подробную характеристику рынку фотоуслуг вашего населенного пункта. Желательно открывать фотостудию в районе с наименьшим уровнем конкуренции в этом секторе.

Производственный план.

Первым шагом в реализации бизнес-плана по открытию фотостудии станет поиск и подбор подходящего помещения. Как правило, для фотостудий используется помещение на первом этаже здания, взятое в арену или выкупленное. Однако есть и другие варианты. Ниже мы их перечислим:

– выкуп нежилого помещения на первом этаже в спальном районе;

– аренда нежилого помещения на первом этаже в спальном районе;

– аренда помещения в крупных посещаемых торговых центрах;

– аренда помещения на центральной улице.

Определяться с окончательным вариантом стоит исходя из Ваших финансовых возможностей.

Следующим шагом станет оформление помещения. Желательно оформить его в соответствующем стиле – готовыми работами, ретро-фототехникой и т.п.

После того, как фотостудия готова к работе, можно начинать рекламную кампанию.

Если фотостудия расположена в спальном районе, необходимо расклеить объявления на досках объявлений в подъездах и лифтах, возможно, организовать раздачу флаеров.

Если фотостудия расположена в людном месте, необходимо изготовить и выставить красочный штендер на центральную улицу, а также сделать яркую и заметную вывеску.

Из персонала потребуется приемщик заказов, если планируется большой поток клиентов, однако на первых порах при ограниченном бюджете можно обойтись и своими силами.

Финансовый план

В данном разделе мы поговорим о том, какие затраты предстоит понести на открытие фотостудии и насколько открытие данного вида бизнеса рентабельно.

Расходы:

– помещение выкуп – от 2.000.000 рублей единовременно;

– помещение аренда – от 240.000 рублей в год;

– оформление помещения – 30.000 рублей;

– оборудование – 100.000 рублей;

– реклама – 50.000 рублей.

Итого: от 420.000 рублей/от 2.180.000 рублей необходимо на первый год работы

Доходы:

Оказание услуг, указанных в основной части бизнес-плана – от 600.000 рублей в год

Как видно из расчетов, срок окупаемости проекта составляет от 8 месяцев до 3-х лет, в зависимости от размера начальных затрат и варианта организации бизнеса.

13. Мастерская по ремонту обуви

Обзорный раздел.

Настоящим бизнес-планом предполагается открытие мастерской по ремонту обуви, занимающейся выполнением всех видов работ, связанных с восстановлением, ремонтом и отделкой обуви.

Организационно-правовая форма ведения бизнеса – индивидуальный предприниматель. Такая форма ведения бизнеса обусловлена тем, что конечные потребители услуг – частные лица.

Степень успешности проекта оценивается как средне-высокая, так как спрос на услуги по ремонту обуви достаточно высок.

Описание предприятия.

Предполагается открыть мастерскую по ремонту обуви, принимающую заказы от частных лиц с режимом работы с 10-00 до 20-00.

Описание услуг.

Настоящий бизнес-план ремонта обуви предусматривает оказание следующих услуг населению:

– ремонт обуви;

– восстановление обуви;

– работы по отделке и украшению обуви;

– продажа аксессуаров для ухода за обувью.

Помимо этого вы дополнительно можете самостоятельно расширить спектр предлагаемых услуг, если в этом есть необходимость.

Анализ рынка.

В данном разделе необходимо дать характеристику рынка мастерских по ремонту обуви в районе предполагаемого расположения вашей фирмы.

Производственный план.

Ключевой момент в создании бизнеса по ремонту обуви – это место, где Вы будете этот самый ремонт осуществлять. Как правило, для приема и исполнения заказов используются небольшие павильоны или ларьки, расположенные в удобном проходимом месте. Однако, часто можно встретить и вариации – точка в крупном магазине или торговом центре, комната на первом этаже здания и даже передвижной или стационарный микроавтобус по типу «Газель».

Мы рекомендуем организовать прием, исполнение и выдачу заказов в собственном отдельном павильоне-киоске. Стоимость такого киоска составит примерно 100.000 рублей. Однако если Вы располагаете меньшими стартовыми средствами, Вы можете арендовать помещение. При этом помните, что в собственном киоске Вы в конечном итоге исключаете накладные расходы, а оплата аренды помещения будет ежемесячной.

После того, как Вы определились с типом помещения, необходимо найти оптимальное место расположения вашего пункта. Это должен быть спальный район с большим скоплением постоянных жителей. Именно они будут вашими потенциальными клиентами. Обратите внимание, что здесь клиенты будут даже в дневное время, поскольку в таких районах много пенсионеров и домохозяек, у которых масса свободного времени. Таким образом, Вы избавите свой бизнес от простоев и значительно сэкономите на организации места, так как и аренда, и плата за установку киоска в таких районах гораздо ниже, чем в центре города.

После того, как бизнес готов к работе, необходимо прорекламировать свои услуги. Оптимальный вариант – это расклеить объявления на досках объявлений около подъездов, в подъездах и в лифтах. Также желательно организовать акцию по раздаче купонов со скидкой в 10-15%. И самое главное, нужно соблюдать высокое качество исполнения заказов в самые короткие сроки. В этом случае сработает сарафанное радио, и люди будут советовать вашу мастерскую свои знакомым и соседям.

Финансовый план.

Теперь давайте поговорим о финансовой составляющей данного бизнес-проекта. Начнем с того, что фактически расходы на данный бизнес будут минимальными.

Расходы:

– организация павильона по ремонту обуви – 100.000 рублей;

– закупка оборудования, инструментов и расходных материалов – 20.000 рублей;

– реклама, акции – 10.000 рублей.

Итого: 130.000 рублей необходимо для старта.

Доходы:

– продажа услуг по ремонту обуви – 35.000 рублей в месяц;

– продажа дополнительных аксессуаров и средств по уходу за обувью – 5.000 рублей в месяц.

Итого: 40.000 рублей в месяц или 480.000 рублей в год.

Как показывают расчеты, окупаемость бизнеса по ремонту обуви составляет примерно 3-4 месяца, что для малого бизнеса является просто отличным показателем. К тому же данный бизнес практически безрисковый, так как единственное вложение – это павильон, который всегда можно продать за номинальную стоимость.

14. Организация праздников

Заметим, что решение открыть агентство праздников возникает у людей не спонтанно. Обычно люди, которые хотят начать этот бизнес, либо сами обладают хорошими актерскими и коммуникативными навыками, либо общаются с такими людьми. Главное в этом бизнесе, чтобы владельцу он доставлял удовольствие. Тогда агентство по организации праздников будет иметь успех.

Обзорный раздел.

Настоящий бизнес план предусматривает открытие агентства по организации праздников для корпоративных клиентов, детских учреждений и частных лиц.

Организационно-правовая форма ведения бизнеса – общество с ограниченной ответственностью. Этот вариант является оптимальным по ряду причин. Прежде всего, потому, что основными клиентами будут выступать юридические лица.

Степень успешности проекта оценивается как средне-высокая и зависит, в первую очередь, от региона. Во многих регионах эта ниша практически свободна, а вот в Москве и Петербурге уровень конкуренции уже достаточно высокий.

Описание предприятия.

Предполагается открытие агентства по организации и проведению праздников с необходимым штатом работников и оборудования.

Описание услуг.

Предполагается, что агентство будет оказывать клиентам следующие услуги:

– организация корпоративных праздников;

– организация детских праздников;

– организация вечеров досуга;

– организация частных праздников;

– организация семинаров и конференций.

Анализ рынка.

В данном разделе бизнес-плана необходимо дать подробную характеристику рынку агентств по организации праздников вашего региона. Необходимо отметить недочеты в работе действующих компаний, чтобы избежать их затем в своем бизнесе.

Производственный план.

Центральным местом при организации агентства праздников должен стать офис агентства. При выборе офиса учитывайте удобство его расположения для потенциальных клиентов, ведь именно в офисе будут проходить переговоры. Офис должен состоять из двух помещений – рабочего пространства для менеджеров и комнаты переговоров. Общий размер офиса составит примерно 40 квадратных метров.

Если в офисе нет соответствующего ремонта – его необходимо сделать, чтобы создать соответствующее настроение и антураж для заказчиков.

Следующим шагом станет покупка оборудования для офиса. Как правило, вам потребуется следующий перечень оборудования:

– компьютеры с выходом в интернет по числу менеджеров;

– копировальный аппарат;

– факс.

После того, как офис готов к работе, необходимо нанять штат сотрудников. Как правило, сотрудники для агентства праздников делятся на две категории – постоянные работники и приходящие работники.

Постоянные работники – это менеджеры по поиску клиентов и работе с заказчиками.

Приходящие работники – это актеры, клоуны, танцоры, ведущие и т.д., то есть все те, кого нет необходимости постоянно держать в штате.

Заметим, что желательно набирать в штат опытных менеджеров, имеющих солидный опыт привлечения клиентов. Это позволит быстро окупить стартовые затраты.

После того, как персонал набран, можно переходить к широкой рекламной кампании. Рекламировать агентство по организации праздников можно следующими способами:

– создание собственного интернет-сайта;

– телефонный маркетинг;

– директ-маркетинг;

– работа в поле – выезд менеджеров на переговоры на предприятия;

– сарафанное радио – после успешной организации праздников ваше агентство станут рекомендовать.

Первые месяцы работы агентства заказов будет не очень много, а затем количество заказов будет постоянно увеличиваться.

Теперь поговорим о том, какое оборудование может потребоваться при организации праздников:

– проекционные экраны;

– проекторы;

– музыкальное оборудование;

– автомобили;

– конструкции для монтажа сцены.

Все это на первых порах можно арендовать, а затем, по мере роста доходов, покупать в собственность.

Отметим, что неплохо бы иметь договоренность с каким-либо кафе или рестораном, чтобы при организации мероприятий еще и обеспечивать участников питанием. Это позволит привлечь дополнительных клиентов. Удобство такого подхода несомненно – заказчик получает весь комплекс услуг «от» и «до».

Финансовый план.

Далее мы подробно рассмотрим финансовую составляющую данного бизнес-проекта.

Расходы:

– аренда офиса – 300.000 рублей в год;

– ремонт – 50.000 рублей;

– оборудование – 100.000 рублей;

– зарплата менеджеров (4) – 400.000 рублей в год.

Итого: 850.000 рублей необходимо для старта.

Доходы:

Организация праздников – от 50.000 рублей чистой прибыли с каждого мероприятия.

Как показывает практика, успешные агентства зарабатывают 10-20 миллионов рублей в год через 2-3 года после начала работы.

Таким образом, окупаемость агентства по организации праздников составляет порядка 1-1,5 лет.

15. Детский центр

Заметим, что существуют некоторые разночтения в вопросе, что считать детским центром. Настоящий бизнес план детского центра предусматривает создание детского дошкольного учреждения, направленного на развитие и творческое воспитание детей в возрасте от 1 до 8 лет. Суть методики, по которой будут проходить занятия, не столь важна – главное определиться с основополагающими факторами.

Обзорный раздел.

Бизнес план детского развивающего центра предусматривает создание детского дошкольного учреждения дневного пребывания детей в возрасте от 1 до 8 лет. Установить окончательный возраст детей, принимаемых в центр, Вы можете самостоятельно.

Организационно-правовой формой ведения бизнеса стоит выбрать индивидуального предпринимателя, так как это не только упростит финансовую отчетность и бухгалтерию, но и в некоторых регионах позволит платить ЕНВД. Кроме того, при таком подходе налоговая ставка будет гораздо ниже.

Степень успешности проекта оценивается как очень высокая, ввиду того, что частных альтернативных детских дошкольных учреждений катастрофически не хватает практически во всех регионах нашей страны.

Описание предприятия.

Предполагается открытие детского дошкольного развивающего центра дневного пребывания с режимом работы с 6.00 до 20.00. Это самый оптимальный график работы для подобного центра, удовлетворяющий потребности практически всех клиентов.

Описание услуг.

Настоящим бизнес-планом предусматривается оказание детским центром следующих услуг для своих клиентов:

– наблюдение за детьми с 6.00 до 20.00;

– развитие детей по выбранной методике;

– организация питания в режиме «завтрак-обед-ужин»;

– организация детского дневного сна;

– организация игровой деятельности детей;

– организация грамотного взаимодействия детей между собой.

Анализ рынка.

В данном разделе необходимо дать подробную характеристику рынку детских центров вашего региона и отметить уровень конкуренции. Как показывает практика, в настоящий момент уровень конкуренции очень низкий либо она полностью отсутствует.

Производственный план.

Первым шагом в реализации проекта по открытию детского развивающего центра станет поиск и подбор подходящего помещения. Как показывает практика, многие начинают с небольшого детского центра, расположенного в пределах 4-5-комнатной квартиры. В таком центре можно обеспечить комфортное сосуществование 6-8 детей. Если позволяют финансы – можно начинать с большого помещения, рассчитанного на большее количество детей. Следовательно, расходы будут расти пропорционально.

Итак, мы определились с помещением – это квартира площадью 80-100 квадратных метров. Следующим шагом станет ремонт помещения. Сразу необходимо выделить место под спальню и столовую. Остальные комнаты оборудуются под игровой зал, развивающий зал и физкультурный зал.

После ремонта необходимо закупить оборудование. Для детского центра потребуются:

– детская мебель (стол+стулья) – 3 комплекта;

– детские кровати – 8 штук;

– посудомоечная машина – 1 экземпляр;

– детская посуда – 10 комплектов;

– спортивные комплекты (шведская стенка+тренажеры) – 2 комплекта;

– сухой бассейн – 1 штука;

– развивающие комплекты – 10 штук;

– игрушки – не менее 50 штук.

После того, как помещение готово к приему детей, необходимо нанять персонал. Это могут быть как педагоги, работающие по определенной программе, так и просто неравнодушные и увлеченные люди. Иногда на первых порах владельцы центра сами ведут занятия, однако, это, скорее, исключение из правил.

Когда детский центр полностью готов к работе, можно переходить к широкой рекламной кампании. Заметим, что широкая рекламная кампания должна проводиться только в пределах микрорайона, где расположен центр, а уже затем можно переходить на другие районы.

Наиболее эффективные способы ведения рекламной кампании:

– расклейка листовок и плакатов на дворовых досках объявлений;

– расклейка объявлений в подъездах домов;

– раздача рекламных буклетов в руки родителям с детьми подходящего возраста.

Финансовый план.

В данном разделе бизнес-плана мы рассмотрим финансовую составляющую проекта по созданию детского центра. Сразу отметим, что цены даются усредненные для нашей страны, и они могут различаться в зависимости от конкретного региона.

Расходы:

– помещение – 3.000.000 рублей;

– ремонт – 300.000 рублей;

– оборудование2400.000 рублей;

– зарплата персонала – 360.000 рублей в год воспитатель + 180.000 рублей в год приходящий повар;

– реклама – 20.000 рублей.

Итого: 4.260.000 рублей необходимо для старта.

Доходы:

Оплата за присутствие детей – 30.000 рублей в месяц с ребенка.

Итого: 240.000 рублей в месяц или 2.880.000 рублей в год.

Как видно из финансового плана, окупаемость детского центра составит порядка 18 месяцев (1,5 года). Однако это неплохой показатель с учетом того, что помещение будет находиться в вашей собственности и, по сути, являться ликвидным активом. Следовательно, непосредственные вложения в проект окупаются примерно за полгода.

16. Парикмахерская

Заметим, что сегодняшний рынок диктует необходимость открытия заведения, рассчитанного на самый широкий круг посетителей, именно поэтому мы бы рекомендовали открыть парикмахерскую эконом класса в одном из нецентральных районов города. Это эффективно по ряду причин – большое количество потенциальных клиентов, легкость их привлечения, низкая стоимость аренды и т.д. Однако окончательное решение предстоит принимать Вам.

Обзорный раздел.

Бизнес план парикмахерской эконом класса предусматривает открытие заведения, рассчитанного на 6 посадочных мест (3 мужских кресла и 3 женских).

Оптимальная организационно-правовая форма ведения парикмахерского бизнеса – индивидуальный предприниматель. Этот вариант является оптимальным по ряду причин, однако основная из них состоит в том, что потенциальными потребителями парикмахерских услуг будут выступать физические лица.

Степень успешности проекта оценивается как высокая, так как спрос на парикмахерские услуги стабилен даже, несмотря на обилие заведений их предлагающих.

Описание предприятия.

Предполагается открытие парикмахерской, рассчитанной на 6 посадочных мест, включающих 3 мужских кресла и 3 женских кресла с режимом работы с 10.00 до 21.00.

Описание услуг.

Предполагается открытие парикмахерской, оказывающей следующие виды услуг:

– стрижки;

– модельные стрижки;

– создание причесок;

– покраска;

– бритье.

Помимо основных услуг всегда можно добавить дополнительные услуги, которые будут пользоваться спросом у посетителей.

Анализ рынка.

В данном разделе необходимо дать характеристику рынку парикмахерских услуг Вашего населенного пункта вцелом и района, в котором предполагается открытие парикмахерской в частности.

Документация, необходимая для открытия парикмахерской:

– разрешение СЭС;

– разрешение госпожнадзора;

– сертификат мастера-парикмахера.

Дополнительно можно изучить документ, который будет регламентировать деятельность Вашего бизнеса. Это «Правила сертификации парикмахерских услуг» от 16.11.1999 года.

Производственный план.

Первым шагом в реализации проекта по открытию парикмахерской станет поиск и подбор помещения. Отметим, что санитарно-эпидемиологическими нормами предусмотрена площадь 7 квадратных метров на одно работающее парикмахерское кресло. Следовательно, минимальный размер парикмахерской, рассчитанной на 6 посадочных мест, составит 42 квадратных метра.

Оптимальным решением станет выкуп 2-х или 3-х-комнатной квартиры на первом этаже жилого многоквартирного дома с последующим выводом ее в нежилое, либо выкуп нежилого помещения подходящего размера на первом или цокольном этаже в предусмотренном для этого здании (либо в новостройке). Возможна также и аренда подходящего помещения.

Следующим шагом станет ремонт помещения, если он необходим и его оформление.

После этого необходимо закупить оборудование для парикмахерской. Понадобится следующее оборудование:

– парикмахерские кресла – 6 штук;

– зеркала – 6 штук;

– раковины-мойки – 6 штук;

– полки универсальные – 2 штуки;

– шкаф для одежды – 1 штука;

– машинки для стрижки, фены, расчески, ножницы – по 12 штук каждого наименования;

– шампуни, лаки, крема и т.д. – на 3 месяца работы.

Также необходимо нанять персонал. Это могут быть как мастера со своей клиентурой, недовольные условиями работы в соседних парикмахерских, так и новички, недавно окончившие курсы. Всего потребуется 8 мастеров, для которых необходимо установить плавающий график работы.

После того, как оборудование закуплено и парикмахерская готова к работе, можно открываться и начинать привлекать клиентов. Помимо привлекательной и заметной вывески необходимо использовать установку штендеров на людных соседних улицах, расклейку объявлений в подъезде близлежащих домов и раздачу листовок с обязательным указанием цены услуг.

Финансовый план.

В данном разделе бизнес-плана мы дадим подробную финансовую характеристику данного проекта. Итак, для открытия парикмахерской Вам потребуются:

Расходы:

– помещение – от 2.000.000 рублей;

– оборудование – от 200.000 рублей;

– зарплата персонала – 0 рублей (40% от общей выручки);

– бухгалтерия – 80.000 рублей в год (аутсорс);

– реклама – 30.000 рублей.

Итого: 2.310.000 рублей для старта проекта.

Заметим, что сумма необходимого стартового капитала будет гораздо меньше в варианте с арендой помещения.

Доходы:

Оказание услуг – от 500 рублей чистой прибыли в сутки с каждого мастера.

Итого: от 90.000 рублей чистой прибыли в месяц.

Как видно из финансового плана, окупаемость парикмахерской составляет порядка двух лет, однако это пессимистичный прогноз. Средневзвешенный прогноз окупаемости, основанный на анализе работы существующих парикмахерских, составляет 7-14 месяцев.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ PROJECT EXPERT	5

1.1. Назначение программы Project Expert	5

1.2. Бизнес-план и его разделы	6

1.3. Технология разработки бизнес-плана с использованием Project Expert. Основные шаги построения проекта	7

2. ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА «ПРОИЗВОДСТВО КОМПАКТ ДИСКОВ»	12

2.1. Постановка задачи и описание исходных данных проекта	12

2.2. Технология работы	13

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ	49

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	50

ПРИЛОЖЕНИЯ	51

Приложение 1. Основные термины и порядок расчета показателей	51

Приложение 2. Примеры бизнес-планов	57

Учебное издание

Данилова Оксана Владимировна

Руководство по использованию
 программы Project Expert

для разработки бизнес-планов

Учебно-методическое пособие

Подписано в печать 25.05.2012. Формат 60х84/16.

Бумага писчая. Печать оперативная.

Усл. печ. л. 5,6. Тираж 50 экз. Заказ №

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический

университет им. И. Я. Яковлева»

428000, Чебоксары, ул. К. Маркса, 38

Отпечатано в отделе полиграфии

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический

университет им. И. Я. Яковлева»

428000, Чебоксары, ул. К. Маркса, 38