# Диаграмма Ганта в Excel

Диаграмма Ганта – это горизонтальная гистограмма, которая отображает длительность и последовательность задач в приложениях управления проектами. Хотя Excel, по сути, не поддерживает такие диаграммы, создать простые диаграммы Ганта довольно легко. Главное правильно настроить данные.

Вот простой пример диаграммы, созданной в Excel.

#### СОЗДАЕМ ПЛАН ПРОЕКТА

Возможно, ваш план проекта на данном этапе выглядит примерно таким образом, но если вы задумаете построить диаграмму Ганта, ничего хорошего из этого не выйдет.

#### ДАННЫЕ ДЛЯ ДИАГРАММЫ

Для того, чтобы создать ее, вам необходим другой диапазон данных, который будет использоваться для построения диаграммы Ганта.

Создайте еще одну таблицу с данными для диаграммы, с тремя колонками: 1) название задачи/действия, 2) дата начала задачи, 3) количество дней, необходимых для реализации задачи (G3=C3-B3).

ВАЖНО: Данным в колонке Начало в таблице с данными необходимо задать формат «Общий». В итоге должно получиться как на рисунке.

#### СОЗДАЕМ ЛИНЕЙЧАТУЮ ГИСТОГРАММУ С НАКОПЛЕНИЕМ

Выделяем данные для диаграммы Ганта, включая заголовки таблицы (E2:G6)

Переходим по вкладке Вставка в группу Диаграмма. Выбираем Линейчатая -> Линейчатая с накоплением

Вот, что вы должны будете увидеть на экране.

На следующем шаге диаграмма примет более осмысленные формы.

#### УБИРАЕМ ЗАЛИВКУ РЯДОВ ДАННЫХ

На данном этапе мы приблизим нашу диаграмму Ганта к виду очень похожему на Microsoft Project Gantt Chart. Щелкните правой кнопкой мыши по ряду данных Начало, из выпадающего меню выберитеФормат ряда данных.

В диалоговом окне Формат ряда данных, перейдите во вкладку Заливка и поставьте маркер напротив Нет заливки.

Ваша диаграмма теперь будет выглядеть таким образом.

Почти готово, осталось подкорректировать формат осей.

#### ИЗМЕНЯЕМ ФОРМАТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ

Щелкаем правой кнопкой мыши по горизонтальной оси и выбираем Формат оси из выпадающего меню.

Во вкладке Параметры оси диалогового окна Формат оси ставим маркер напротив Фиксированное в полях Минимальное значение и Цена основных делений. Указываем стартовую дату проекта (в таком же формате, как в таблице с данными для диаграммы) и шаг делений равным 7.

В этом же диалоговом окне переходим на следующую вкладку Число и выбираем формат Дата из поля Числовые форматы.

Осталось несколько мгновений перед тем, как родиться новая диаграмма.

#### ИЗМЕНЯЕМ ФОРМАТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ

Необходимо, чтобы задачи/действия в нашей диаграмме Ганта шли по порядку сверху вниз.

Щелкаем правой кнопкой мыши по вертикальной оси, выбираем Формат оси из выпадающего меню.

В диалоговом окне Формат оси во вкладке Параметры оси ставим галочку напротив поля Обратный порядок катеорий.

Диаграмма примет вид:

#### ПОДЧИЩАЕМ ФОРМАТЫ

Нам осталось удалить не нужные элементы. Выделите легенду и нажмите клавишу Delete на клавиатуре.

Возможно вы захотите убрать вертикальные линии сетки (все зависит от ваших предпочтений). Для этого необходимо выделить их и нажать клавишу Delete.

Даграмма Ганта готова.